重庆空港贵宾服务有限公司

T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装

询价文件

重庆空港贵宾服务有限公司

二〇二〇年十二月

T2A、B两舱贵宾室墙面、天花

漆面涂装项目询价文件

重庆空港贵宾服务有限公司拟开展T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装项目。邀请符合相应条件的公司就本项目进行询价。

一、项目实施内容及要求：

1.1项目名称：T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装项目。

1.2工程地点：重庆江北国际机场T2航站楼隔离区内

1.3工期要求：20日历天。签订合同后5天内材料进场，施工工期为进场后15天（因甲方原因要求暂停施工或遇雨水天气工期顺

延）。

1.4工作内容：

1.4.1包括T2A、B两舱贵宾室内墙面、天花漆面涂装作业的材料采购、拆除90㎡墙纸并完成墙面修补及涂装、基层处理（裂纹、墙面破损填补等）、涂装作业、安全防护措施、成品保护、质保等全过程工作。

1.4.2主要施工区域为T2航站楼A、B指廊两舱贵宾室，作业面积包括墙面180㎡、天花面积620 ㎡，共 800㎡。

1.5涂装要求：

1.5.1墙漆和辅料需达到国家级环保要求，涂料的品种、规格、性能必须符合国家标准，材料进场必须提供出厂合格证及检验报告。品牌建议使用三棵树、立邦、华润、多乐士等同档次或以上品牌，面漆颜色为白色。应提供产品性能检测报告和产品合格证书。

1.5.2涂装材料的型号、名称、颜色及有效期与询价文件一致，开启后，不得存在结皮、结块、凝胶等现象。

1.5.3涂装工程按国家及重庆市现行相关施工、竣工验收规范及标准执行。

1.5.4涂装完毕，表面平整，无掉皮、无流坠、无起泡等涂层缺陷，涂层厚度基本均匀。面漆应无漏涂、流挂、渗色、针孔、桔皮、气泡等质量缺陷，漆膜应厚薄一致，颜色均匀，面漆无色差，无夹渣和灰尘。手触摸漆膜光滑、不掉粉，门窗及灯具、家具等洁净，无涂料痕迹。

1.5.5涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

1.5.5因不停业施工，为确保经营现场运行正常，须在两舱贵宾室停止营业后（22：30），开展涂装作业。

二、付款

合同款支付：本项目不支付进场费及备料费,不支付进度款。项目完毕验收合格后30个工作日内支付至合同总款的95%，余5%作为质量保证金，待质保期满两年且无遗留问题后，无息支付合同总款剩余5％的质量保证金。

质保期限：2年。

三、合格报价商

3.1具备有效的营业执照，经营范围满足物业管理、建筑物维修管理、墙面翻新或房屋修缮管理等任一项目。

注：须提供有效的营业执照复印件；

3.2具有增值税一般纳税人资格。（须提供一般纳税人资格证明复印件加盖投标单位公章）。

3.3业绩要求

近3年至少具有1个已完工的类似业绩（类似业绩是指：单项合同金额在5万元及以上涂装类工程项目）。

注：须提供施工合同复印件（加盖投标人公章）。

3.4人员资质要求

作业人员必须具有合格有效的高空作业证（提供作业证复印件）。

3.5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人（提供相关查询截图并加盖鲜章）。

3.6本次招标不接 联合体投标，中标后不得转包、分包。

四、询价

4.1 询价原则

4.1.1询价活动按照公开、公正、公平和诚实信用的原则进行。

4.1.2 询价评审小组由业主评委和从内部评审人员库抽取的评委组成；询价结果公布前，评审小组名单应当保密。

4.2 询价办法

4.2.1本次询价成交供货商确定办法采用有效最低价法确定成交。

本项目为限价报价，本项目的最高不含税限价为人民币4.2万

元。

该项目工程量为估算量，工程总价为包干费用。本项目的报价应包括：主材、辅料、一切税费、运输及安装费、后续维护等费用。

在修正范围内的以下情形不作为询价响应文件作废的依据：

（1）询价响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.3具体成交标准如下：

根据T2A、B两舱贵宾室内墙面、天花粉刷要求，本次询价成交供应商确定办法采用满足条件最低价成交；

具体询价成交标准如下：

4.3.1递交询价响应文件截止时，送达的询价响应文件少于3个的，应停止询价活动，将递交的询价响应文件退还询价响应人，并重新组织询价。重新询价仍然不足3个单位的，询价项目将可以继续进行询价。

4.3.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效询价响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有询价响应人。但是有效询价响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足询价文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

4.3.3项目重新询价时，经评审有有效询价人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

五、报价文件的编制和提交

5.1响应人应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

5.2报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

5.2.1封面。

5.2.2加盖公章的报价单及声明。

5.2.3技术部分。主要包括拟提供货物和服务的主要技术指标和性能的详细说明、详细的工程清单、安装内容、验收标准、技术资料，以及必须的备件和专用工具清单、设备材料选择情况等。如果提供的货物和服务与询价采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经评审小组评定和采购人许可，才能作为报价商实质性响应。(表格自制)

5.2.4报价部分。响应人应按照询价文件要求报出工程施工预算书、风险包干费清单，报价应包括拟提供货物（劳务）的相关税金等全部费用，报价分为含税报价和不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

5.2.5商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码等资格证明文件（复印件），法人代表委托书（原件）、风险包干费清单、其它资格证明（如企业营业执照、产品检测报告、企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

5.2.6报价文件正本1份，副本1份。

5.2.7报价文件必须在2020年12月 14日下午14:30 时前送到重庆空港贵宾服务有限公司，过期不予受理。

5.2.8封面上须注明“项目名称”；报价清单要求盖章或签字处及报价文件外包装上密封处加盖报价供应商公章。

六、询价文件发放的时间、地点

询价文件及相关资料于2020年12月9日在重庆机场集团有限公司官网发布。同时踏勘现场。（无论报价单位是否踏勘，报价文件一经递交，均视为已踏勘）。

七、保证金及履约保证金

保证金及履约保证金：无  。

八、询价时间、地点及结果通知

8.1 询价响应文件必须在 2020年12月 14 日下午14:30时送到重庆空港贵宾服务有限公司（护宾楼305室），过期不予受理。

8.2  2020年12月 14日下午14:30时在重庆空港贵宾服务有限公司（重庆江北国际机场东一路2号护宾楼）办公楼305会议室对本项目进行询价，各询价响应人须参加。

8.3 参加询价唱价会议的询价响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

询价响应人若未派法定代表人或委托代理人出席询价唱价会议，视为该询价响应人默认询价唱价结果。

8.4 询价结果通知：现场确定。

九、监督部门

重庆空港贵宾服务有限公司纪检委员

地址：重庆江北国际机场东一路2号护宾楼

电话：023-67153616

十、联系方式

业主：重庆空港贵宾服务有限公司

联系人：袁老师

电话：023-67153616

邮编：401120

附件：         （一）法定代表人身份证明

询价响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（询价响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

询价响应人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的询价活动中，以我单位的名义签署询价响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

询价响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件

（三）报价函

重庆空港贵宾服务有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     	元（¥	）不含增值税的总报价，增值税税率      %，工期	  日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在询价有效期内不修改、撤销询价响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本询价响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

询价响应人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件：分项报价表（自拟）

合同附件：

重庆空港贵宾服务有限公司安全管理协议

甲方：重庆空港贵宾服务有限公司

乙方：

为确保重庆空港贵宾服务有限公司运行安全，创造一个安全的候机、工作环境，根据国家、民航相关法律法规要求，经甲乙双方共同协商达成一致，特签订本安全管理协议。

一、承租场所基本情况

（一）场所位置：

（二）场所用途或使用功能：

（三）协议期限：

二、甲乙双方安全责任

（一）甲方责任

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“管生产必须管安全”的一岗双责原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.负责向乙方宣传有关消防、空防、运行、施工、治安、旅客意外伤害等安全方面的法律、法规等规定。

3.督促、检查、指导乙方做好安全管理工作，根据约定实施对乙方的处罚。

4.定期组织乙方召开安全协调会，协调解决乙方需航站楼驻楼单位配合整改的安全问题。

（二）乙方责任

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按相关安全管理要求配备足够数量的专职安全检查管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，承担经营范围和工作区域的安全生产管理责任。

乙方必须签订安全协议或在租赁/经营权转让合同中以专项条款明确双方安全责任（包括消防、空防、治安、旅客意外伤害、反恐防暴等），并履行安全管理职责，防止失控漏管。须将与租赁方/经营方签订的安全协议或租赁/经营权转让合同报甲方授权管理部门（航站楼管理部）备案。同时须确定一名安全管理员向甲方报备，负责全面落实甲方关于消防、刀具、限制物品、意外伤害空防、治安、旅客意外伤害、反恐防暴、航站楼准入、控制区准入等安全管理工作。参加甲方组织的各类安全会议、应急救援演练、安全培训和各类安全整治及安全主题活动。

1.空防安全

（1）严格遵守国家、行业、重庆江北国际机场有关空防安全的规定，不以任何作为或不作为干扰航空器和机场的安全的运行。

（2）执行《重庆江北国际机场航空安全保卫方案》，遵守机场各项空防安全管理规定，切实落实各项空防安全管理措施，认真履行各项安全保卫职责。

（3）根据《民用航空背景调查规定》，认真开展所属员工背景调查工作，并建档留存。及时、准确向重庆市公安局机场分局、甲方安全检查站等填报员工（含无证人员）基本信息。加强对员工现实表现情况的掌握，及时排查内部矛盾和隐患并做好相应台帐记录。

（4）认真开展新进员工空防安全教育、培训，每月对在职员工进行至少一次空防相关安全教育，并规范建立教育培训台帐，切实提高员工空防意识，着重培养员工遵章守纪意识、空防安全防范意识，促进员工养成主动发现并报告异常情况及问题的良好习惯。

（5）严格遵守并按照《重庆江北国际机场控制区通行证件管理规定》流程申办控制区证件，按工作需要如实申请员工通行区域；建立本单位证件使用及管理制度，规范员工证件日常使用，定期清理本单位证件，及时清退离职人员证件，完善证件管理台帐，防止证件遗失、被盗、损毁或失控。

（6）严格按照现行有效的《重庆江北国际机场控制区刀具管理规定》《重庆江北国际机场控制区限制物品管理规定》和《航站楼控制区限制物品及刀具管理规定》要求，开展航站楼控制区刀具和限制物品各项管理工作：

1）认真落实刀具及限制物品进入、退出控制区相关规定。同一单位东、西航站区限制物品、刀具须分开管理，严禁东、西航站区混用。

2）指派专人对控制区内的刀具及限制物品进行管理，并制定严格的编号登记管理制度，建立管理台帐。

3）设置刀具及限制物品固定存放区，实行集中保管，非操作时间应将刀具及限制物品锁于保管箱内。需要变更存放位置的，应书面告知航站楼管理部，经同意后方可变更存放位置。

4）每日对刀具进行清查核实，填写当日使用台帐并存档。

5）指定专人，每周开展一次控制区刀具及限制物品自查，并建立自查台帐。

6）使用过程中损坏的刀具及限制物品不得随意丢弃，如有损坏须报告航站楼管理部，并到机场相关部门进行备案。

7）刀具及限制物品在使用过程中丢失，乙方不得瞒报、谎报，须立即以书面形式报告航站楼管理部，并到机场相关部门进行备案。

8）刀具及限制物品仅供本单位使用，不得转借。

9）刀具及限制物品仅供生产使用，不得利用刀具及限制物品打架斗殴，不得使用刀具及限制物品实施任何危害空防安全的行为。

10）认真开展控制区刀具及限制物品相关从业人员背景调查工作。

11）制定刀具及限制物品使用管理规定，并定期对相关从业人员进行培训。

（7）严格按照《重庆江北国际机场安全管理标准》和《航站楼门禁系统管理规定》要求，遵守隔非门禁、非隔非门禁、行李转盘隔断等空防设施的使用规定，做好本单位使用区域（房屋、场所）空防安全管理，确保责任区域内空防安全设施、物理隔断、墙体完好有效。

1）对员工进行空防安全意识及门禁权限使用规定等培训，严格控制员工申办门禁通行权限及区域的范围，禁止超范围、超区域申办。

2）做好员工门禁使用的日常安全管理，及时注销辞职、调岗、门禁卡遗失员工的门禁使用权限。

3）工作人员应规范使用门禁门，轻开轻关，爱护门禁设施；打开门禁后须承担该时间段的监管责任，禁止不相关人员或无通行区域权限人员进出门禁门，禁止带领未经防暴安检人员（工作人员除外）由门禁进入航站楼；通过门禁门后，应确保门禁门完全关闭后方能离开。

4）工作人员发现门禁门等空防设施故障或损坏时，应立即报告航站楼管理部运行控制中心（TOCC），并保护现场直至主管部门人员或维修人员到场后方可离开，监护期间应阻止无通行权限人员通行。

5）非疏散逃生情况下，禁止启用通往不同权限控制区域的疏散逃生门（设有门禁并允许通行的除外）。

（8）发现无主行李、可疑物品、可疑人员时应及时报警，并做好现场监护。发现有人从隔离区外向隔离区内抛掷物品时，应立即制止、上报航站楼管理部运行控制中心（TOCC），并留住抛物人员。

2.消防安全

（1）按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）第三章及第八章要求，建立健全各项消防安全管理制度、各重点岗位保障消防安全操作规程及各类消防安全管理台账档案。

（2）确定本单位消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门负责人、专（兼）职消防管理人员，并明确工作职责；逐级落实消防安全责任制，结合实际逐级分解签订责任书，并开展年度考评工作，完善台帐。

（3）各岗位严格遵守各项消防安全管理制度和岗位操作规程，发现火情等不正常事件时，及时报告有关部门，做好先期处置。

（4）每月至少开展一次全面的消防安全检查（自查），生产、经营期间，应开展间隔不超过2小时的防火巡查，生产、经营结束后，2小时内进行一次防火检查。应明确后厨、机房等消防重点部位，设置防火标志、配备灭火救援装备器材，明确专（兼）职值班人员、并实时监控。

（5）需进行电焊、气焊等明火作业的，应按规定履行动火审批手续，落实施工现场消防安全监护人，落实防护措施，清除周围及下方的易燃物、可燃物。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守航站楼消防安全规定，并在醒目位置进行公告，作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。

（6）爱护重庆空港贵宾服务有限公司各类安全设施、设备、器材及安全标志、标牌，严禁挪用、拆除、埋压、圈占、占用、停用、损毁等违章行为。对责任区域内的自有安全设施、器材实行“三定”、“挂牌”和造册管理，每月检查，并建立相应的明细台帐。

（7）对检查出的安全隐患立即整改并书面回复相关单位。对不能立即消除的火灾隐患，消防安全责任人或消防安全管理人应制定整改计划，落实临时安全防范措施，明确整改措施、整改期限、负责整改部门、整改责任人、整改资金等内容，并及时告知相关单位。整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，将有关记录报消防安全责任人签字确认存档，并将隐患整改的过程资料报相关单位备案。

（8）单位消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门负责人、专（兼）职消防管理人员应接受消防安全专门培训并合格；新上岗和进入新岗位的员工必须进行有针对性的岗前消防安全知识培训，经航站楼管理部考核合格后上岗。每半年至少开展一次全员消防安全教育专项培训并作好记录。航站楼内工作人员必须做到人人“四懂四会”（“四懂”：懂本单位或岗位的火灾危险性；懂预防火灾的措施；懂扑救火灾的方法；懂逃生疏散的方法。“四会”：会报警；会使用消防器材；会扑救初期火灾；会组织人员疏散逃生）。

（9）应通过广播、视频、张贴图画等方式开展消防宣传教育，具有火灾、爆炸危险性的部位应设置警示标志、标识、提示，安全出口、疏散通道应设置提醒的警示标志、标识、提示，消防设施和器材安放处应设置使用方法的标志、标识、提示。

（10）根据消防应急响应总预案，制定完善本单位或重点部位（场所）的灭火和应急疏散预案，并明确火场疏散引导员及相关职责，至少每半年组织开展一次预案演练。积极配合有关部门开展消防应急演练。

（11）新扩改建工程、建筑装饰装修工程、消防设施设备改造以及场所功能变更项目防火设计审核与竣工验收应按规定进行申报，改变房屋结构、使用功能或性质的应履行申报审批手续，公众聚集场所开业（使用）前和大型活动举办前应申报消防安全检查。

（12）工程施工或房屋（场所）租赁、业务外包等，须签订消防安全责任书或合同中明确相关消防安全责任和有关限制及监管措施。

（13）积极配合甲方开展安全巡查检查、消防设施维保、功能检测等工作，主动配合消防控制室人员接处警等工作。

（14）严格执行航站楼工作人员准入制度，经航站楼管理部消防理论和消防实操考核合格后方可上岗，航站楼日常检查过程中，发现违反《航站楼员工记分管理办法》规定的，按其条款进行准入扣分处理。

（15）电气、燃气线路、用电、用火、用气器具、钢瓶等涉及消防安全的设施应符合安全技术规范和安全管理制度要求，燃气、电气应定期维护保养。严禁私拉乱接、擅自改造、增加用电、用气负荷，禁止违规使用大功率用电设备，禁止在变配电箱等用电设备周围堆放易燃可燃等杂物，禁止储存化学危险物品，下班或无人值守时必须关闭相关水、电、气。

（16）动用明火或电器功率特别大的用电厨房，应建立完善的消防安全管理制度，2小时内开展一次防火检查，设置可靠的灶台自动灭火装置，定期对区域内的消防设施设备器材进行维护保养，员工熟练掌握操作规程，排油烟设施（不含烟道）应每日进行清洗，每季度应至少对烟道进行一次彻底清洗，油水分离间应随时锁闭，间内油污及时清理，张贴严禁烟火标识，确保各类安全探测器持续有效，主动消除火灾隐患。

（17）按规定履行大功率用电设备新增、易燃易爆危险品等申报手续。易燃易爆危险品进入航站楼须严格控制当日用量，并安排专人监管，每日须将未使用完的易燃易爆危险品带出航站楼。

（18）加强责任区域吸烟管理

1）禁止员工在航站楼内吸烟（吸烟室除外），对重点吸烟员工进行重点管理。

2）积极配合监管部门开展吸烟管理工作。

3）员工发现违章吸烟行为及时制止，如对方拒不配合应向航站楼运控中心（TOCC）报告或向公安报警。

4）监督指导合约单位开展吸烟管理工作。

（19）确定需要存放易燃易爆品及违禁品的房间，需将存放物资及房间信息上报机场防火委员会和航站楼管理部，审核通过后方可存放。

（20）过夜用房管理

1）要严格遵守值班过夜用房安全管理规定；乙方应保证值班过夜用房消防安全、用电安全、治安安全，严格遵守消防部门、机场防火委及甲方关于值班过夜用房的相关要求。

2）必须建立严格管理制度并张贴上墙。

（21）电瓶车安全管理

1）严格遵守公安机关、机场防火委、甲方（包括航站楼管理部）关于电瓶车、充电设备、设备准入的各项法律法规及规章制度。确保设备安全、人员安全、消防安全及公共安全。乙方应制定相关制度并严格执行，乙方保障人员应取得符合国家法律法规要求的驾驶资质，并熟练掌握驾驶、消防、应急处置等相关能力；确保车辆安全、定期检查维护。

2）电瓶车在充电期间，乙方应安排专人进行监护，监护人应具备应急处置能力。

3.治安安全

（1）制定和完善本单位的各项治安保卫工作制度，落实各项治安防范措施。

（2）预防和制止单位发生各种违法犯罪行为，调解单位内部治安纠纷，维护单位正常秩序。

（3）加强治安信息管理工作，及时向公安机关报告发生在本单位的刑事案件、治安案件、治安灾害事故和不安定事端。

（4）保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场，抢救受伤人员和物资，协助公安机关做好案件侦查、事故处理等工作。

（5）组织开展员工法治教育，定期对员工思想动态进行调查。

（6）严格按照《中华人民共和国反恐怖主义法》开展各项反恐怖主义工作，严格按照重庆市公安局机场分局、重庆空港贵宾服务有限公司及上级部门反恐工作要求开展员工无主行李识别等反恐知识培训教育。

（7）严格按照重庆市公安局机场分局、重庆空港贵宾服务有限公司及上级部门要求，扎实做好禁毒、“扫黑除恶”、“扫黄打非”相关知识教育培训。

（8）法律、法规规定的其他治安保卫任务。

4.旅客意外伤害

（1）乙方提供的服务及设施设备必须满足国家、行业相关安全要求，并严格按照重庆机场集团《旅客意外事件及特殊人员帮扶救助管理办法》渝机场司发〔2016〕114号相关条款执行。

（2）发现意外伤害事件及时报告医救中心、航站楼运控中心（TOCC）。

（3）及时对意外伤害旅客进行现场救助，送医，了解伤情，后期处理及赔付。

（4）负责责任区域旅客意外伤害后继处置工作。根据《中华人民共和国民用航空法》第一百二十四条以及《关于统一国际航空运输某些规则的公约》（《华沙公约》）第十七条的规定，发生在登离机过程中的旅客和财产伤害，由承运人负责处理。其时间为：承运人通知登机；空间为：排队登机区域和登机廊桥内。

（5）配合开展旅客意外伤害事件调查工作。

5.员工安全

（1）乙方应根据国家和行业要求，制定员工安全操作规程。

（2）负责对员工操作技能和日常工作行为进行岗前培训和日常安全教育。

（3）禁止员工违章作业、冒险作业。

（4）对本单位员工的行为安全及造成后果负责。

（5）负责对本单位实习、招录、供货及施工人员与公安机关进行人员信息审查，并建立人员信息审查工作台帐。

6.施工安全

（1）严格遵守《航站楼施工管理规定》《航站楼高处作业管理规定》等相关管理规定，如有违反规定的行为，按照相关规定条款进行处罚。

（2）在航站楼进行维护维修作业须向航站楼管理部申报，准备相关申报材料，取得作业凭证后方可作业。严禁未申报擅自作业、超出申报范围作业等违规行为。

（3）在航站楼进行维护维修作业应严格按照航站楼管理部开具的作业通知单上的时间段进行，作业前后电话通知航站楼TOCC和消防监控室。

（4）维护维修作业过程中，应保持现场的环境卫生，作业产生的建筑垃圾或其他物品禁止遗留在作业现场。

（5）涉及动火、动焊的维修作业应到重庆机场消防护卫部开具《动火证》，并交由航站楼管理部备案。

（6）乙方应对施工人员的临时通行证进行严格管理，禁止发生证件丢失、冒用或过期使用等行为。

（7）特种人员作业必须具备相应作业资质（焊工需具备焊工证，电工需具备电工证，高空作业人员需具备高空作业证）。

（8）涉及高空作业的，应做好现场隔离防范措施，作业前电话通知甲方，作业现场须配备一名现场监管人。

（9）乙方应加强对施工人员的安全教育。

（10）乙方拆除自行添置的设施设备，应向甲方提出申请，申请中应明确拆除范围、时间和相关设施保护措施，并确定联系人。

7.其他

（1）重庆江北国际机场发生应急抢险情况时，乙方必须无条件服从甲方的应急抢险指挥和相关人员、物资、设施设备的调配，并参加应急抢险活动。

（2）其它涉及场所安全管理方面的工作。

三、违约罚则

（一）员工违约

员工有违反安全管理要求行为的，根据《贵宾公司月度绩效考核细则》进行扣分。

（二）单位违约

1.因乙方原因造成经济损失的，甲方有权要求乙方照价赔偿或等额赔偿。

2.甲方有权将乙方安全违法、违章行为或重大安全隐患上报公安机关。

3.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行200－1000元的违约处罚。

（1）甲方或上级机构检查发现的隐患和问题，限期拒不改正或存在多次违反的。

（2）因乙方原因引发误报警或不正常事件，对安全工作造成一定影响的。

（3）单位或员工存在不配合甲方（或甲方委托单位）正常的安全管理工作，情节较严重的。

（4）不认真履行安全管理职责，违反协议中空防安全第（2）-（8）项、消防安全第（1）-（21）项、治安安全第（1）-（6）项、旅客意外伤害第（1）-（5）项、员工安全第（1）-（5）项，造成一定安全隐患或影响的。

（5）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”项的，情节轻微的安全违章行为。

4.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行1000－3000元的违约处罚。

（1）场所存在严重安全隐患，经甲方或上级机构责令限期改正，但期满无正当理由拒绝改正的。

（2）乙方原因引发误报警或不正常事件，对航站楼安全造成较大影响的。

（3）不认真履行安全管理职责，违反协议中空防安全第（1）、（8）项，消防安全第（1）-（21）项，造成一定损失或较大影响的。

（4）将限制物品违章带入或存放在场所内，违反协议中空防安全第（6）项的。

（5）第二次违反本协议相关内容，受到违约处罚的。

（6）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”中第（1）、（2）项的，情节较严重的安全违章行为。

5.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行3000—30000元的违约处罚。

（1）乙方原因发生安全责任事故的。

（2）乙方原因引发误报警或不正常事件，对航站楼安全造成严重影响的。

（3）乙方故意破坏安全设施、设备、器材及标识、标牌的。

（4）不认真履行安全管理职责，违反协议相关内容，造成严重影响或恶劣影响的。

（5）多次违反本协议相关内容，受到违约处罚的。

（6）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”中第（1）、（2）项的，情节特别严重的安全违章行为。

四、其他

（一）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字、盖章后生效。如本协议到期前未完成续签手续，则本协议有效时间顺延到续签完成，期间甲方可根据安全管理需要随时重签或补签协议。

（二）本协议作为《           》的附件，与其一并执行，并具有同等法律效力。

五、联系方式

公安机场分局指挥中心：67150110

机场专职消防队（机场火警台）：67150119

机场医救中心：67150120

航站楼管理部安防管理部：67152982

航站楼运控中心（TOCC）: 67153555（东区）、67156111（西区）

航站楼管理部工程管理部：67152767(东区）、88869132（西区）

公安机场分局消防处：67152275

公安机场分局空防科：67153188

消防护卫部防火部：88869052

安全检查站：67155269

重庆空港贵宾服务有限公司：嘉宾部67155020、贵宾部67155025、安保部67155021

甲方：重庆空港贵宾服务有限公司            乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：联系人：                           联系人：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：   年   月   日

签订地点：重庆江北国际机场

重庆空港贵宾服务有限公司

T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装

合同

甲方（买方）：重庆空港贵宾服务有限公司

统一信用代码：91500112768890573B

公司地址：重庆市渝北区江北国际机场内72幢三、四层

开户行：建行重庆渝北机场支行

账号：50001083800050000397

联系人：  袁先生

联系电话：67153616

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

公司地址：

开户行：

账号：

联系人：

联系电话：

邮箱：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装服务事宜达成一致，签订本协议。

一、释义

（一）文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

（二）文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

（三）文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

二、服务项目：T2A、B两舱贵宾室墙面、天花漆面涂装

三、作业范围：

（一）包括T2A、B两舱贵宾室内墙面、天花板漆面涂装工程的材料采购、拆除90㎡墙纸后完成相应墙面修补及涂装、基层处理（裂纹、墙面破损填补）、涂装施工、安全防护措施、质保等全过程工作。主要施工区域为T2航站楼A、B指廊两舱贵宾室，作业面积包括墙面180㎡、天花面积620 ㎡，共 800㎡。

（二）乙方负责所有施工的材料采购、加工、安装以及售后服务。

四、工程地点及日期

（一）工程地点：T2航站楼隔离区内。

（二）施工时段：22：30-03：00。

（三）工程期限：签订合同后5天内材料进场，施工工期为进场后15天（因甲方原因要求暂停施工或遇雨水天气工期顺延）。

五、工程金额及支付方式：

（一）合同包干总价款为（不含增值税）：大写           小写      。增值税税率为     ，税金      。

（二）履约保证金：乙方向甲方缴纳履约保证金         ，合同签订前缴纳，作为合同生效的必要条件，工程完工且竣工验收合格后无利息退还。

（三）付款方式：本工程不支付进场费和备料费，不支付进度款。待项目施工完工后，经我方工程竣工验收合格后30个工作日内支付至95%项目款，剩下的5%作为质量保证金，待两年质量保证期满且无遗留有问题后，无息支付合同总款剩余5％的质量保证金。乙方若提供正规增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额，乙方若提供正规增值税普通发票，甲方实际支付金额=不含增值税。

六、质量要求

6.1墙漆和辅料需达到国家级环保要求，涂料的品种、规格、性能必须符合国家标准，材料进场必须提供出厂合格证及检验报告。品牌建议使用三棵树、立邦、华润、多乐士等同档次或以上品牌，面漆颜色为白色。应提供产品性能检测报告和产品合格证书。

6.2涂装材料的型号、名称、颜色及有效期与询价文件一致，开启后，不得存在结皮、结块、凝胶等现象。

6.3涂装工程按国家及重庆市现行相关施工、竣工验收规范及标准执行。

6.4涂装完毕，表面平整，无掉皮、无流坠、无空鼓、无起泡等涂层缺陷，涂层厚度基本均匀。面漆应无漏涂、流挂、渗色、针孔、桔皮、气泡等质量缺陷，漆膜应厚薄一致，颜色均匀，面漆无色差，无夹渣和灰尘。手触摸漆膜光滑、不掉粉，门窗及灯具、家具等洁净，无涂料痕迹。

6.5涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

6.6每道工序经甲方验收合格后方可进入下一道工序。

七、材料供应

（一）涂装涂料品牌面漆为“   ”品牌，颜色为白色。腻子为“   ”品牌。

（二）乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，必须禁止使用。若已使用，甲方有权要求乙方撤换，对工程造成的损失均由乙方负责。

（三）乙方应保证所供材料有合法来源，所用材料不得侵犯其他任何第三方的权益，并承担全部法律责任。

（四）乙方提供的材料必须符合国家标准，必须提供材料出厂合格证及检验报告。

八、竣工验收及保修

（一）工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方验收，甲方自接到书面验收通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

（二）若验收不合格，乙方负责整改，整改产生的所有费用由乙方承担。

（三）工程竣工验收后，乙方对施工的项目质量保修 2 年,因施工责任造成的质量事故，由乙方承担全部责任。

九、甲乙双方权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1、为乙方人员、设施、设备进场施工提供必要之协助。

2、按乙方施工要求，提供必要的资料，并保证其真实性。

3、工程竣工后组织验收，出具验收报告。

4、开工前，向乙方提供施工管理规定等有关施工安全的文件，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。

5、负责协调施工单位与机场各部门之间的关系；协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

（二）乙方权利和义务：

1、向甲方提交施工组织设计(施工方案)予以确认。

2、接受甲方监督，严格遵守机场及航站楼相关施工管理规定及有关安全的各项规章制度，做到安全施工、文明施工。

3、按期完工，书面提出验收申请，并参与工程验收工作。

4、严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管理，施工现场应有安全负责人。

5、保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。所产生的建筑垃圾必须清运至机场范围以外。

6、工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、负责进场施工的一切证件办理，如施工许可证、人员通行证、动火证等。

8、作业人员必须持相应合格有效的操作证件，该项目施工作业含高空作业，需对施工作业人员购买人身保险，若乙方施工人员造成自身（包含乙方施工人员）及任何第三方人身或财产损害，由乙方自行承担责任。

9、屋面施工做好安全防范措施，对建筑材料堆放要固定稳定牢靠，防止高空坠物；高空作业人员必须系好安全带，防止高空坠落。若因乙方未做好安全防范措施造成的一切安全事故均由乙方自行承担。

10、施工所产生能源费用（如：水、电、气、网络等费用）由乙方自行承担。

十、违约责任：

（一）甲方的责任

1、甲方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规，给乙方造成损失，均由甲方承担责任。

2、因甲方原因造成合同无法继续履行时，应及时通知乙方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿由此给对方造成的经济损失。

3、因特殊原因未按合同规定的时间和要求提供场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等，经双方协商工期顺延。

（二）乙方的责任

1、乙方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给甲方造成损失，均由乙方承担责任。

2、本合同生效后乙方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则乙方将支付甲方工程价款10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。

3、工程质量验收不合格，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

4、 不能按合同规定的工期完工，每逾期一天，应偿付给甲方按合同总额的千分之一的逾期违约金。逾期违约金的最高限额为合同总价的5%，一旦超过此限额，甲方可考虑解除合同，并要求乙方赔偿损失。

5、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的物品，以及施工区域周边的成品保护，如有损坏，应照价赔偿。

6、未经甲方同意，乙方擅自改造原有建筑结构，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

7、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不得顺延。

十一、合同附件

附件一为《重庆空港贵宾服务有限公司安全管理协议》

十二、争议解决方式：

本合同履行过程中，双方如发生争议，在不影响作业进度的前提下，首先由甲乙双方协商解决。如协商解决不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司印章后生效。

（二）本合同签订后不得转包。

（三）本合同一式六份，正本两份，由甲乙双方各执一份，副本四份，由甲方执三份，乙方执一份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：重庆空港贵宾服务有限公司        乙方：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

联系人：                            联系人：

联系电话及传真：                    联系电话及传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

开户银行：

帐    号：

订日期：   年   月   日

签订地点：重庆江北国际机场