重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购

白蚁预防及相关服务比选通知

重庆江北国际机场扩建指挥部拟对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务邀请符合条件的单位进行比选。

一、资质条件要求：

1.公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

2.公司具备有效的营业执照，营业执照经营范围需包含白蚁防治或白蚁防治相关内容。（提供营业执照复印件，加盖投标人鲜章）。

3.法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件（被授权人身份证须提供原件）。

4.法定代表授权人授权书。

二、项目内容及要求：

对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防处理，处理区域总面积为711917平方米，包括531834平米的航站区工程，37037平米的货运区工程，31202平米的机务维修工程，103488平米的辅助生产生活设施工程，2412平米的消防救援工程，3875平米的场内公用配套设施工程，2069平米的飞行区工程。具体施药处理部位为以上各建筑物，各构筑物基础的地梁内、外侧及承台四周，室内地坪、明沟、散水及挡土墙等需要进行白蚁防治的部位。白蚁预防药剂必须使用经国家有关部门批准生产并符合相关要求的环保药剂，严格执行药剂浓度标准,喷洒、喷涂处理必须周到、均匀饱和、不留空。施工前需提交白蚁预防施工技术方案，施工过程中需做好文字图片影像等施工记录，施工过程以及竣工验收需按照重庆市《白蚁防治施工技术标准》DBJ50T-034-2018执行，白蚁预防施工完毕，应出具《白蚁预防工程验收报告》，确保相关工作及成果资料满足行政主管部门竣工验收的要求，白蚁预防包治期限为15年，自出具《白蚁预防工程验收报告》之日起计算。

| 需进行白蚁防治处理的单位工程具体如下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 航站区工程 | ㎡ | 531834 |
| 1.1 | T3B航站楼工程 | ㎡ | 367761 |
| 1.2 | T1改造及连廊 | ㎡ | 21720 |
| 1.3 | 停车楼工程 | ㎡ | 130850 |
| 1.4 | 捷运系统运维中心 | ㎡ | 11503 |
| 2 | 货运区工程 | ㎡ | 37037 |
| 2.1 | 机场国际货站 | ㎡ | 36198 |
| 2.2 | 特运库 | ㎡ | 839 |
| 3 | 机务维修工程 | ㎡ | 31202 |
| 3.1 | 机库 | ㎡ | 23761 |
| 3.2 | 配套用房 | ㎡ | 7441 |
| 4 | 辅助生产生活设施工程 | ㎡ | 103488 |
| 4.1 | 安检基地用房 | ㎡ | 42744 |
| 4.2 | 机场东区倒班宿舍工程 | ㎡ | 48208 |
| 4.3 | 生活服务中心及后勤服务活动设施 | ㎡ | 8345 |
| 4.4 | 场务用房 | ㎡ | 4000 |
| 4.5 | 水泵房 | ㎡ | 191 |
| 5 | 消防救援工程 | ㎡ | 2412 |
| 5.1 | 消防执勤点 | ㎡ | 2412 |
| 6 | 场内公用配套设施工程 | ㎡ | 3875 |
| 6.1 | 供水站用房及水池 | ㎡ | 1639 |
| 6.2 | 垃圾房 | ㎡ | 795 |
| 6.3 | 开闭站 | ㎡ | 1441 |
| 7 | 飞行区工程 | ㎡ | 2069 |
| 7.1 | 鸟情及围界巡视观察亭 | ㎡ | 390 |
| 7.2 | 道口工程 | ㎡ | 1679 |
| 8 | 合计 | ㎡ | 711917 |

注：如需新增白蚁防治处理的工程，经甲方书面确认后，以本合同单价执行。

如符合上述资格要求且有意参与者请按比选文件（见附件）要求的时间（2020年_4__月_15__日_9:30___时至_10:00___时）携带所要求的资料参与比选。

参与比选无需报名，另请各潜在响应人关注本网站并查阅关于本项目的最新动态。

联系人：凌先生

联系电话：023-67153951

重庆江北国际机场扩建指挥部

2021年 4 月 9 日

重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务

比选文件

编号：2021-KZBX-05

重庆江北国际机场扩建指挥部

二〇二一年四月

重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关

服务比选文件

我部决定于近期对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务邀请符合条件的单位进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.1资格要求

1.1.1 公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.1.2公司具备有效的营业执照，营业执照经营范围需包含白蚁防治或白蚁防治相关内容。（提供营业执照及资质证书复印件，盖投标人鲜章）。

1.1.3法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件（被授权人身份证须提供原件）。

1.1.4法定代表授权人授权书。

注：报名时需携带以上资料复印件，比选时除法定代表人身份证原件外，其他资料提供原件备查。

1.2项目要求及报价要求

1.2.1项目要求：

重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防必须完成单位工程的所有处理，在处理过程中，药剂必须使用经国家有关部门批准生产并符合相关要求的环保药剂，严格执行药剂浓度标准,喷洒，喷涂处理必须周到、均匀饱和、不留空。施工前需提交白蚁预防施工技术方案，施工过程中需做好文字图片影像等施工记录，施工过程以及竣工验收需按照重庆市《白蚁防治施工技术标准》DBJ50T-034-2018执行，白蚁预防施工完毕，应出具《白蚁预防工程验收报告》，确保相关工作及成果资料满足行政主管部门竣工验收的要求，白蚁预防包治期限为15年，自出具《白蚁预防工程验收报告》之日起计算。

1.2.2本项目的报价：

参照重庆市物价局下发《关于规范白蚁防治服务收费的通知》（渝价（2013）426号）文件，结合本工程招标范围实际情况进行报价。本项目报价为总价包干，若无新增工程项目时，不再另行增加费用。（如需新增白蚁处理的工程，经甲方书面确认后，以合同单价执行）

本项目最高限价为¥ 156621.74 元（含税价），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

注：本项目供应商必须开具增值税专用发票。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

二、合格报价供应商：

比选响应单位必须具备：

2.1公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

2.2公司具备有效的营业执照，营业执照经营范围需包含白蚁防治或白蚁防治相关内容。（提供营业执照复印件，盖投标人鲜章）。

2.3法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件和被授权人身份证须提供原件。

2.4法定代表授权人授权书。

三、成交标准：

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的最低价成交。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术、资质等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合编制质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合报告编制需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

四、比选文件发放的时间、地点：

比选文件及相关资料同比选通知一并在重庆机场集团有限公司外网公布。

五、保证金及履约保证金

无。

六、支付方式：

6.1本合同为包干合同，如需新增白蚁处理的工程，经甲方书面确认后，以合同单价执行。

6.2本工程无预付款，预防服务费自合同签订之日起按进度支付，每三个月支付一次，按本支付季度内实际完成的单位工程数量进行核算。所有工程正式竣工验后并提交验收报告后，支付资料齐全，进度款支付至100%。

七、工期时间：

白蚁预防贯穿整个T3B航站楼及第四跑道工程施工过程，申请人应根据现场实际情况对具备条件的区域实施施药处理，同时派遣足够的作业人员以满足现场的进度要求，白蚁预防包治期限为15年，自申请人出具《白蚁预防工程验收报告》之日起计算。

八、服务期

整个T3B航站楼及第四跑道工程施工过程，并包治15年。

九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十、比选响应文件的编制和提交

10.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。比选响应方应按照比选文件的要求报价。

10.2.3 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、其它资格证明（如企业资质证明、业绩证明等）以及服务承诺等。

10.2.4 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（U盘2个）。

十一、比选响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十二、异议

12.1 比选响应人或其他利害关系人认为报告编制活动不符合法律、行政等规定的，应当在结果公示期之内以书面形式向发包人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向发包人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍报告编制活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十三、监督部门

部门：重庆江北国际机场扩建指挥部纪委

地址：重庆江北国际机场扩建指挥部

电话：023-67153623

十四、比选时间、地点及结果通知

14.1 比选响应文件必须在2021年4月15日9：30 至10：00    时送到重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议  室，过期不予受理。

14.2   2021 年 4  月 15  日  10：00 时在重庆江北国际机场扩建指挥部对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议    室等候通知具体比选地点。

14.3  各潜在比选响应人如有疑问，请将加盖公章的书面质疑函(WORD版、PDF版)至少于比选开始前3个工作日通过邮件的形式发送kzzbcgglws@cqa.cn（电话：023-67153951）。澄清或修改的内容可能影响比选响应文件编制的，应当在比选响应文件接收截止时间2日前以书面形式通知所有被邀请人，不足2日的，应顺延比选响应文件接收截止时间。请在比选开始前持续关注我司外网，以免遗漏该项目答疑、补遗文件。

14.4参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

14.5 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

14.6 比选响应人一经递交比选响应文件，不得查阅、取回递交的响应文件。

十五、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：凌先生

电话：023-67153951

传真：023-67823074

邮编：401120

合同编号：

技术咨询合同

项目名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务

| 委托方（简称甲方）： | 重庆机场集团有限公司 |
| --- | --- |
| 承托方（简称乙方）： |  |

签订日期：2021年     月

技术咨询合同

重庆机场集团有限公司（以下简称甲方）委托              （以下简称乙方）承担重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务工作，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方责任，经双方协商，签订本合同，共同信守。

- 一、项目名称

重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程采购白蚁预防及相关服务

- 二、服务内容、方式和要求

甲方委托乙方依据现行的有关法律、法规以及规章、技术规范、规程、标准对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防处理，处理区域总面积711917平方米，包括531834平米的航站区工程，37037平米的货运区工程，31202平米的机务维修工程，103488平米的辅助生产生活设施工程，2412平米的消防救援工程，3875平米的场内公用配套设施工程，2069平米的飞行区工程。具体施药处理部位为以上各建筑物，各构筑物基础的地梁内、外侧及承台四周，室内地坪、明沟、散水及挡土墙等需要进行白蚁防治的部位。药剂必须使用经国家有关部门批准生产并符合相关要求的环保药剂，严格执行药剂浓度标准,喷洒，喷涂处理必须周到、均匀饱和、不留空。施工前需提交白蚁预防施工技术方案，施工过程中需做好文字图片影像等施工记录，施工过程以及竣工验收需按照重庆市《白蚁防治施工技术标准》DBJ50T-034-2018执行，白蚁预防施工完毕，应出具《白蚁预防工程验收报告》，确保相关工作及成果资料满足行政主管部门竣工验收的要求，白蚁预防包治期限为15年，自出具《白蚁预防工程验收报告》之日起计算。

| 需进行白蚁防治处理的单位工程具体如下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 航站区工程 | ㎡ | 531834 |
| 1.1 | T3B航站楼工程 | ㎡ | 367761 |
| 1.2 | T1改造及连廊 | ㎡ | 21720 |
| 1.3 | 停车楼工程 | ㎡ | 130850 |
| 1.4 | 捷运系统运维中心 | ㎡ | 11503 |
| 2 | 货运区工程 | ㎡ | 37037 |
| 2.1 | 机场国际货站 | ㎡ | 36198 |
| 2.2 | 特运库 | ㎡ | 839 |
| 3 | 机务维修工程 | ㎡ | 31202 |
| 3.1 | 机库 | ㎡ | 23761 |
| 3.2 | 配套用房 | ㎡ | 7441 |
| 4 | 辅助生产生活设施工程 | ㎡ | 103488 |
| 4.1 | 安检基地用房 | ㎡ | 42744 |
| 4.2 | 机场东区倒班宿舍工程 | ㎡ | 48208 |
| 4.3 | 生活服务中心及后勤服务活动设施 | ㎡ | 8345 |
| 4.4 | 场务用房 | ㎡ | 4000 |
| 4.5 | 水泵房 | ㎡ | 191 |
| 5 | 消防救援工程 | ㎡ | 2412 |
| 5.1 | 消防执勤点 | ㎡ | 2412 |
| 6 | 场内公用配套设施工程 | ㎡ | 3875 |
| 6.1 | 供水站用房及水池 | ㎡ | 1639 |
| 6.2 | 垃圾房 | ㎡ | 795 |
| 6.3 | 开闭站 | ㎡ | 1441 |
| 7 | 飞行区工程 | ㎡ | 2069 |
| 7.1 | 鸟情及围界巡视观察亭 | ㎡ | 390 |
| 7.2 | 道口工程 | ㎡ | 1679 |
| 8 | 合计 | ㎡ | 711917 |

注：如需新增白蚁防治处理的工程，经甲方书面确认后，以本合同单价执行。

- 三、工作条件及协作事项

甲、乙双方应密切配合、友好协作，完成该项工作。

1、乙方及时开展工作，并向甲方提出开展工作的现场条件。

2、甲方及时向乙方提供可供施工的作业场地。

- 四、履行方式、期限和地点

1、履行方式和期限

乙方对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防，并在白蚁预防竣工验收后出具《白蚁预防工程验收报告》，白蚁预防包治期限为15年，自出具《白蚁预防工程验收报告》之日起计算。

- 履行地点：重庆江北国际机场内

- 五、报酬及支付方式

1、白蚁预防及相关服务费用总计：小写        元人民币，大

写       人民币，该费用为包干费用。

2、本合同约定的白蚁预防及相关服务费用中包含应缴纳的一切税费。

3、本工程无预付款，预防服务费自合同签订之日起按进度支付，每三个月支付一次，按本支付季度内实际完成的单位工程数量进行核算。所有工程正式竣工验后并提交验收报告后，支付资料齐全，进度款支付至100%。

4、乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责：

收款人：

开户行：

账号：

- 六、权利义务

1、甲方的权利和义务

⑴甲方不得要求乙方违反国家有关标准对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防。

⑵按合同约定向乙方支付白蚁预防费用。

2、乙方的权利和义务

⑴乙方应按国家相关技术规范、标准、规程对重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程实施白蚁预防，按合同规定的进度要求出具《白蚁预防工程验收报告》。

⑵乙方按本合同规定的内容、进度向甲方交付验收报告。

- 七、违约责任

任何一方违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。

- 八、争议解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。调解不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 九、其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决后另行签署补充协议。

2、本合同双方签字盖章后生效，乙方完成委托工作内容并出具《白蚁预防工程验收报告》文件且白蚁预防包治期限为15年，包治期过后该合同终止。

3、因不可抗力影响工作正常进行时，工期顺延，双方均不承担违约责任。

4、本合同一式捌份，甲方陆份,乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 授权委托人： | 授权委托人： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 电传： | 电传： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 纳税人识别号： |  |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

（本页无正文）

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以单价人民币（大写）          	元（小写¥	），暂定总价人民币（大写）          	元（小写¥	 ），含增值税，增值税税率      %，工期	日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月  日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人）身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在       （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件