重庆机场集团有限公司

市场推广展示材料设计、制作、安装项目

比选文件

编号：BX2021-033

重庆机场集团有限公司

航空物流园发展分公司

二〇二一年十一月

市场推广展示材料设计、制作、安装项目

比选文件

我司拟于近期将对市场推广展示材料进行设计、制作、安装，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行询价比选。

一、项目实施内容及要求

（一）项目概况

对市场推广展示材料进行设计、制作、安装。

（二）施工内容及要求

1.本项目位于物流园国际2号航空货运站内，展示内容主要围绕航空物流枢纽建设与发展。

2.供应方需按照现场实际尺寸和采购方要求进行设计、制作、运输和安装，并出具效果图，其中设计方案应不限次数修改直至采购方满意为止。

3.本项目所需材料、工具、设备均由供应方自行提供，并负责运输和保管，所需费用由供应方自行承担，材料、设备的质量应符合国家有关标准。

4.供应方在设计、制作、运输、安装任一过程中如出现任何安全责任问题或对材料造成损坏、划痕由供应方自行承担，如对基础设施、设备、材料等造成破坏，供应方应无条件的予以恢复原状或更换。

（三）质保期

从工程竣工验收通过之日起24个月。期间发生非人为损坏、安装松动、脱胶脱色等情况由供应方负责维修。

（四）安全管理措施

1.双方签定安全责任书，施工前，供应方应进行专项安全技术教育，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

2.进入施工区域，所有人员须着装整洁，严禁酒后作业。

（五）应急处置措施

1.现场一旦发生安全事故，应立即报告采购方以及项目主管人员，并以最快速度组织施救活动。

2.在组织现场施救的同时，项目主管人员应安排人员对救治现场封闭警戒，并保护好事故现场，以便事后调查分析。

3.加强岗前和运行中的安全教育、培训工作，使所有员工增强自我保护意识。

（六）环境保护措施

施工途中应注意材料、设备堆放整齐，保证区域环境卫生。施工完成后应将遗留材料及施工垃圾清除出机场范围。

二、供应方资质及要求

（一）公司为独立法人，具备有效的营业执照。注册资金为100万元及以上。经营范围包括：广告、设计、制作、安装等。报价时提供加盖公司公章的纸质版营业执照。

（二）能提供增值税专用发票进行结算。

三、成交标准

本项目总价最高限价为不含税4.9万元，本次谈判成交供应方确定办法采用综合评估法；

具体比选成交标准如下：

1.完全满足比选文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分最高的原则确定成交供应方。

2.递交比选响应文件截止时间送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应方，并重新组织比选。重新比选仍不足3个单位的，此比选项目经比选小组评定，可以继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分最高的原则确定成交供应方。

3. 综合得分评选方法：

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 经济部分：60分；技术部分：30分；商务部分：10分。 |
| 2 |  | 评标基准价计算方法 | 在采购方公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应方的报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，为比选评审基准价。（评标基准价保留“元”小数点后两位），按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3 |  | 报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（响应人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 4.1 | 经济部分（A） | 总费用报价（60分） | 包含本次系统建设所有报价。响应人的报价与评标基准价相比，相同得60分，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止. 按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 4.2 | 技术部分 （B） | 工程方案（30分） | - 设计方案（20分） - 1）整体布局设计与场地、建筑、空间协调统一，相互映衬，8分。 - 2）方案设计思路新颖，紧扣主题，5分。 3）版面设计突出亮点，简洁大气，富有科技感，4分。 4）空间灯光协调、色彩搭配合理、层次分明，3分。 |
|  |  |  | 2、施工方案（5分） 1）施工方案全面、详细、内容清晰明了，对每个点位编制施工方案，0-4分； 2）设置灯光的点位须提供电路布线图、用电安全方案及后期维护方案，0-1分。 |
|  |  |  | 3、方案可行性及时效性（5分） 1）设计方案与施工方案契合度高，实施可行性强，0-2分； 2）满足比选文件施工工期要求，根据自身实际情况制定工程时间推进计划，编制合理、全面、关键线路清晰、图表的表达美观，工期和劳动力安排计划合理，抢工、赶工方案可行性强，0-3分。 （根据自身实际情况及安排编写，本推进计划作为施工验收考核依据） |
| 4.3 | 商务部分 （C） | 业绩 （10分） | 2018年1月1日至今有类似广告、展示服务业绩，合同金额超过10万（含）每个得5分；合同金额3万以上10万以下每个得2分。最高得10分。 （请提供合同复印件并加盖投标人公章放入比选响应文件） |
| 5 | 响应人得分 | 响应人得分=A+B+C |  |

- 四、谈判文件发售的时间、地点

比选文件及相关资料于2021年11月2日10时，在重庆机场集团官方网站发布。

如有意参与者，请于11月4日17时前将相关资料（上述资质条件证明材料、法人代表授权书原件、被授权人身份证复印件、企业营业执照复印件等）带至重庆机场集团有限公司航空物流园区综合楼A220办公室（机场北一路五号）。

五、履约保证金

履约保证金：无。

六、违约及赔偿

不能按合同规定的期限完成，每逾期一天，供应方应偿付给采购方合同总额千分之二的逾期违约金。逾期10天，采购方可考虑解除合同，并要求供应方赔偿损失。

七、支付方式

项目验收通过并提供增值税专用发票后，采购方支付给供应方合同总价款95%，剩余5%作为质保金。质保期满无问题后支付剩余5%价款。

八、工期

（一）总工期：20个日历天。

（二）工程开工日期由采购方另行通知，供应方应在接到中标通知书后做好施工准备，以便接到采购方进场通知后可以迅速进场施工。

（三）采购方保留对本工程实际工期进行调整的权利。对于因采购方面原因造成工期延误，工期相应顺延。供应方必须无条件服从采购方的协调和安排，不得因工期的调整而要求变更原报价。

九、响应文件的编制和提交

（一）比选响应方应当按照比选文件的要求编制响应文件，响应文件应当对比选文件提出的要求和条件做出实质性应答。

（二）响应文件应用A4规格纸编制，加盖公章的报价单及声明。

（三）报价部分。比选响应方应按照比选文件要求报出子项目单价、总价及综合总价等详细内容，各项报价应包括拟提供的材料、设备、人员、相关税金，以及安全等全部费用，报价分为不含税包干总价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

（四）技术部分。各比选响应方根据对比选文件的理解和对现场情况的熟悉程度，提出的有针对性的设计思路、理念以及方案，方案要具有系统性、完整性、可行性。

（五）商务部分。必备资料包括加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权书，可提供以往业绩证明等补充资料。

（六）报价文件一式5份，其中正本1份，副本4份。

十、现场勘查与澄清答疑

（一）采购方将于2021年11月5日下午3时组织统一现场踏勘，未参加现场踏勘的比选响应方均视为已知晓现场实际情况。踏勘现场发生的费用由参选单位自行承担。踏勘时引起的人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失，由参选单位自行承担。

（二）比选响应方的所有澄清问题请于2021年11月7日下午17时前汇总至邮箱：daixy@cqa.cn。以上时间如有变更，以采购方书面通知为准。

十一、备注

（一）如比选响应方未按照要求编制的响应文件可能被拒绝。

（二）响应文件必须在2021年11月10日14时30分前送到重庆机场物流园区综合楼物流园区管委会A220室，过期不予受理。

（三）封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；报价清单要求盖章或签字处及响应文件外包装上密封处加盖供应方公章、法定代表人盖章或签字。

（四）如果比选响应方未按要求密封或未准时递交的响应文件将被拒绝，并将响应文件退还给比选响应方，自动取消比选资格。

（五）在比选文件送出后、比选开始前，采购方有权随时对比选文件进行更正，更正通知以正式盖章的扫描件或纸质版发出。

十二、开标时间、地点及结果通知

（一）2021年11月10日15时在重庆机场物流园区综合楼A217会议室对本项目进行比选，各比选响应方须参加。

（二）公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应方。对未被选中的比选响应方不通知、不解释。

十二、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：张老师

电话：（023）67155382

传真：（023）67152566

邮箱：cqwlws@cqa.cn

附件1

报价函

航空物流园发展分公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目谈判文件的全部内容，愿意以不含税总报价人民币            元（￥             ），增值税率      %，工期	  日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

谈判人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

比选响应方名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年     月    日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件