重庆机场集团有限公司

重庆新机场综合交通枢纽预留工程

社会稳定风险评估项目比选采购文件

比选方式—综合评分法

编号：服务G02-2022-0021

重庆机场集团有限公司

采购办公室（代章）

二〇二二年四月

目录

第一章  比选公告及响应人须知

第二章  比选评分办法

第三章  合同条款及格式

第四章  比选附件

第一章 比选公告及响应人须知

我司决定于近期将对重庆新机场综合交通枢纽预留工程社会稳定风险评估项目进行比选采购。本比选采购办法适用于我司范围内公开招标限额以下的采购活动。

一、项目实施内容

1.1 项目名称：重庆新机场综合交通枢纽工程社会稳定风险评估

1.2 项目地点：重庆新机场推荐场址

1.3 项目内容：重庆新机场推荐场址－璧山正兴位于重庆主城西部，与朝天门直线距离约48km，处于缙云山与云雾山之间的璧山槽谷，在璧山城区西南，距离约21km，东南侧紧邻丁家街道，北侧临近正兴镇。东南方向离江津城区约20km，西南方向离永川城区约18km。重庆新机场本期计划以2035年为设计目标年，年旅客吞吐量4000万人次，货邮吞吐量100万吨。新机场预计规划3-4条3200米-3800米的平行跑道，飞行区等级为4F级，占地约37平方公里。本期主体项目建设内容主要为车站、轨道、铁路、道路线路等预留，投资预算30亿元（最终建设范围和内容以实际批复为准）。为满足项目可研审批需求，并为后期征地工作提供技术支撑，现开展重庆新机场综合交通枢纽工程社会稳定风险评估。

项目内容主要包括：重庆新机场综合交通枢纽预留工程社会稳定风险评估（包含可研审批、征地阶段），及其开展的技术审查、配合甲方开展报备等工作。本次委托项目将进行一次性比选，分段实施、验收。

1.4 工期（或服务期）：自正式签订合同之日起30个工作日内，完成可研阶段的社会稳定风险评估报告编制；编制完后10个工作日内完成报告评审；评审完成后10个工作日内配合甲方完成向项目所在地政府的备案工作。征地阶段的社会稳定风险评估按照行政管理部门的要求进行时限控制，原则上不得超过可研阶段的工期。

1.5质保期：中选人在项目开工前，根据甲方合理要求免费进行相关汇报及成果更新、提出解决问题建议等。

二、比选响应人资格要求

2.1 资格要求

2.1.1 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人组织，具备合法有效的营业执照。（提供有效的带二维码标识的营业执照复印件并加盖单位法人章（公章））

2.1.2 被重庆市信访办公室纳入《重庆市部分社会稳定风险评估第三方机构名单》（详见渝信办〔2021〕6号文件）（提供的资质证明文件复印件并加盖单位法人章（公章））。

2.2 其他要求

2.2.1 本次比选采购不接受联合体。

2.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得在同一采购项目中同时参与比选。

2.2.3 信誉要求：①没有处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②比选响应人没有进入采购人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.2.4 比选响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其比选资格或成交资格；提供虚假材料的，不予退还其比选响应保证金，并且将列入采购人黑名单库。

2.2.5 本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

（1）社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

（2）相关人员的连续养老保险证明期限须包含2021年10月至2022年 3月（连续六个月）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

（3）因受疫情影响，相关行政主管部门暂缓或减免相应时间的养老保险费用缴纳的，响应人提供相关行政主管部门的政策文件（或通知）扫描件或网页截图加以证明的，视为满足比选文件对人员养老保险的要求。

三、项目技术要求

报告研究内容必须按照国家、重庆市有关要求，满足备案条件。

四、比选响应人报价要求及项目最高限价

4.1比选响应人的报价应包含为完成本项目调查研究及各阶段评审所发生的相应费用。包括但不限于完成本项目所需的人工费、设备费、物资费、措施费以及项目验收工作所产生的差旅费、会议费、专家审查费等产生的一切费用（不含增值税）。本项目报价为包干价。报价的货币应为人民币。

本项目不含增值税税额的最高限价为人民币56.6万元（大写金额：伍拾陆万陆千元整），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

五、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经综合评分法评选的得分最高者成交，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且综合评价得分最高的原则确定成交候选人（评分办法详见第二章）。

具体比选规则如下：

5.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

5.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审。经评审后符合采购需求、质量和服务的比选响应人，按综合得分从高到低排序的原则确定1-3名采购成交候选人。

5.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分从高到低排序的原则确定1-3名采购成交候选人。

六、比选采购文件的发布方式及时间

6.1 发布方式：比选采购文件及相关资料由重庆机场集团有限公司采购办公室（建设部）公开发布于重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）。

6.2 发布时间： 2022年4月1日。

七、对比选采购文件提出问题的截止时间及比选采购人澄清补遗时间

7.1 比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年4月6日17：00前将疑问函（加盖单位法人章（公章）的扫描件）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱287950550@qq.com，并电话通知比选采购人，过期不再受理。采购人将在比选采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

7.2 采购人对比选采购文件澄清、补遗的内容在2022年4月7日17：00前在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

注：各比选响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

八、比选响应保证金及履约保证金

8.1 比选响应保证金

8.1.1 有意愿参与本项目比选的单位应按规定缴纳比选响应保证金（作投标保证金理解），本项目比选响应保证金为￥10000元（人民币大写金额：壹万元整）。

8.1.2 提交时间：比选开始前

8.1.3 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人按要求缴纳比选响应保证金后，持相关银行转账证明材料在采购人财务部门（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人在比选开始前递交比选响应文件时应出示采购人财务部门开具的项目比选保证金收据，否则，采购人将拒收比选响应文件。

8.1.4 项目比选响应保证金的退还

成交候选人以外的单位提交的本项目比选响应保证金，在成交结果公示期结束且无异议后，由比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交至采购人处，采购人凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，本项目比选响应保证金递交期间不计利息。

成交候选人范围内的单位提交的本项目比选响应保证金，在本项目合同签订完成后退还，退还手续同上。

成交的比选人缴纳的比选响应保证金将转为履约保证金的一部分。

比选保证金退还办理地址：重庆机场集团有限公司建设部6010室

比选保证金退还联系电话：023-67156808。

8.2 履约保证金

履约保证金为合同总价款的5%，具体内容见合同条款。

九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十、比选响应文件的编制和提交

10.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的采购清单、技术要求和条件作出实质性应答。

10.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖单位法人章（公章）的报价函及声明。（格式按第四章比选附件）

10.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求报出拟提供场址调查费用、研究报告的编制费用、技术审查费用等详细内容，各项报价应包括拟提供相关税金和服务等全部费用，报价为含增值税税额的报价，增值税税率单列。

10.2.4 技术部分。主要包括场址内调查研究、报告编制的人员、技术、后勤等保障方案或工作计划等。包括但不限于人员配备计划、工作计划或进度控制方案（突出报备环节的工作思路）、后勤保障方案以及因现场作业可能引发险情的应急处理方案等。(格式自拟)

10.2.5 商务部分。主要包括业绩和企业综合实力等。

10.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

10.3 盖章签字要求

（1）响应文件格式上要求签字盖章的地方，必须由响应人的法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖响应人单位法人章（公章）。未按比选文件要求签字盖章的，将作否决处理。

（2）响应文件的正本应由响应人的法定代表人或委托代理人在响应文件需要签字或盖章处签字或盖章。由委托代理人签字时，须在响应文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合比选文件之规定。

（3）除响应人对错漏之处做必要修改或补充外，响应文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由响应人的法定代表人或委托代理人在修改或补充之处签字或盖章。

（4）响应文件副本的上述签名及盖章之处既可由响应人的法定代表人或委托代理人亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

十一、比选响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，并加盖单位法人章（公章）。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选、弄虚作假、失信处罚期未满以及有其他违法违规行为的。

十二、响应人违约等行为约束要求

12.1 采购人将进一步核查比选响应人在比选响应文件中提供的材料，若在评审期间发现比选响应人提供了虚假资料，其比选资格将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人在比选响应时提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时提供了虚假资料，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

12.2 在比选响应有效期内，比选响应人撤销比选响应文件的，其比选响应保证金不予退还。

12.3 在比选响应有效期内，比选响应人无故放弃成交候选人资格的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

12.4 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

12.5 评审期间若发现比选响应人有围标、串标或以他人名义参与比选的，其比选响应将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将取消其成交资格且其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

注：黑名单有效期3年，被列入黑名单的单位在黑名单有效期内禁止参与采购人的项目。

十三、比选结果异议

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交书面异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，采购人对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍干扰采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）若是法人组织，由法定代表人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人签字并加盖单位法人章（公章），并且未附法定代表人身份证明；若是法人组织，由委托代理人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人和被授权的委托代理人签字并加盖单位法人章（公章），并且未附法定代表人身份证明和法定代表人授权书；若是非法人组织，该组织为某法人单位的分支机构，未由分支机构的上级法人授权并参照上述要求递交结果异议函件；若是其他情况的非法人组织，未经主要负责人及异议提出人本人签字并加盖单位法人章（公章）（若有）。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十四、监督部门

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

十五、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督机构。

十六、比选时间、地点及结果通知

16.1 比选响应文件必须在2022年4月12日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼（重庆市渝北区机场东二路19号）6010室，过期不予受理。

16.2  2022年4月12日10:00时在重庆机场集团有限公司办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场集团公司办公楼6010室等候通知具体比选地点。

16.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或被授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件）、采购人财务部门开具的项目比选保证金收据，法定代表人还应当随身携带法定代表人身份证明函件（原件），被授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

16.4 比选结果通知：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn），待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

十七、采购人联系方式

采购人：重庆机场集团有限公司

联系人：李老师

电话：023-67153238

电子邮箱：287950550@qq.com

邮编：401120

第二章  比选评分办法

本次比选采取综合评分法。在经过初步审查后对符合本文件基本要求的比选响应人进行详细评审，总得分为经济、技术、商务三种评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加的总和，满分为100分，比选响应人得分最高者作为成交供应商，综合得分从高到底排名前1-3名的比选响应人作为成交候选人。

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | 总分=经济部分得分+商务部分得分+技术部分得分 经济部分：60分；商务部分：24；技术部分：16分 |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.1 | 经济部分评分标准 |  | 60分 | 在所有通过初步评审的报价中，最低报价得60分，最高报价得56.5分，其他报价按插入法计算得分， 其他报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分=60-（60-56.5）×（报价-最低报价）/（最高报价-最低报价），报价评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 示例：如通过初步评审的响应人有3家，报价分别为70、80、85。则报价为70的响应人得60分；报价为85的响应人得56.5分；报价为80的响应人得分为：60-（60-56.5）×（80-70）/（85-70）=57.67分。 |
| 2.2 | 商务 部分 评分 标准 | 类似业绩 | 10分 | 2017年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），每增加1个机场，或铁路，或公路，或轨道，或大型综合交通枢纽项目的社会稳定风险评估业绩得2分，本项最多得10分。提供合同复印件，并加盖单位法人章（公章）。注：大型综合交通枢纽指以一种及以上城市对外交通为主体，涵盖两种及以上城市公共交通设施，融合多种交通换乘方式的交通综合体，如城市高铁站。 |
|  |  | 企业实力 | 7分 | - 在《重庆市部分社会稳定风险评估第三方机构名单》（详见渝信办〔2021〕6号文件），业绩评价优良率在95%（含，下同）以上的，计3分，90%以上的计2分，80%以上的计1分，否则不计分。 提供上述文件复印件，并加盖单位法人章（公章）。 - 2017年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），编制的社会稳定风险分析报告或风险评估报告获得过省（直辖市）级或以上优秀工程咨询成果的，每具有一个得2分，本项最多得4分； 提供获奖证书复印件，并加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  | 项目团队能力 | 7分 | 1.在满足资格审查条件的基础上，拟派驻项目负责人同时具备咨询工程师（投资）证书、注册造价工程师（或一级造价师）证书和高级及以上职称证书的得3分。 2.除项目负责人之外，拟派驻项目团队成员中每具有1名同时具备咨询工程师（投资）和高级及以上职称的得1分；每具有1名具备注册在本单位的律师工作证的得1分。本项最多得4分。 提供身份证、相关证书、养老保险证明、合同等有效证明材料复印件，并加盖单位法人章（公章）。合同中未体现项目负责人姓名的，还须提供业主出具的业主证明资料复印件；同一人员不重复计分。 |
| 2.3 | 技术 部分 评分 标准 | 咨询服务 文本方案 | 16 | - 技术方案（6分）： ①文本形式。文本方案结构清晰、内容完整、表述准确、归纳凝练，未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-2分，优秀的得2-3分。 ②文本内容。工作程序、工作方法科学严谨，服务方案具有强烈的目标导向和问题导向，具有前瞻性和可操作性，未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-2分，优秀的得2-3分。 - 质量控制（6分）：项目实施阶段划分及进度安排合理，阶段任务明确、时间节点清晰，有较强的业务水准与团队协作能力，未提供的得0分，一般的得0-2分，良好的得2-4分，优秀的得4-6分。 - 后续支持（4分）：后续支持措施具体可行，评委根据综合服务范围、服务方式，未提供的得0分，一般的得0-2分，良好的得2-3分，优秀的得3-4分。 |
| 3 | 评审 程序 | 1.评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=技术部分得分+商务部分得分+经济部分得分。 2. 按照比选文件的规定对所有比选响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选响应文件才能进行后续评审。 3.详细评审，按第一章的规定对响应报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按修正后的经济部分报价进行后续评审。 4.按本章比选评分办法进行评审，综合得分由高至低的前1至3名的比选响应人为成交候选人，按程序报采购领导小组审定，采购领导小组按规定确定成交人。采购人对成交结果不作解释。 5.如经过对所有比选响应人的比选响应文件进行评审，有效比选响应不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选响应人。 |  |  |

第三章 合同条款及格式

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

鉴于甲方需要就重庆新机场综合交通枢纽预留工程社会稳定风险评估项目由乙方提供技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成本协议，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的内容、方式和要求

1.1 技术服务的内容：根据重庆市社会稳定风险评估相关文件要求，分析论证决策实施后可能对社会稳定造成的影响程度。主要包括：

①决策的合法性评估。主要包括决策的内容和程序是否符合法律法规或政策规定；

②项目的合理性评估。主要包括项目的实施是否契合重庆市战略规划发展，是否符合大多数群众利益，所采取措施是否必要；

③项目的可行性评估。主要包括项目是否切实可行，是否得到政策和各级政府的支持；

④项目的可控性评估。主要包括项目实施后对于可能性发生的群体性事件风险是否可控，对应预案是否切实可行；

⑤其他可能影响社会稳定的风险评估。

最后根据调查研究，完成重庆新机场综合交通枢纽预留工程社会稳定风险评估报告编制（主要分可研阶段和征地阶段）。

根据建设需要或行业主管部门要求，完成其他服务于综合交通枢纽预留工程建设的专项性社会稳定风险评估。

1.2 技术服务的要求：完成社会稳定风险调查、研究、评审，并配合甲方开展向行业行政主管部门报备工作。

1.2.2 成果文件：重庆新机场综合交通枢纽工程社会稳定风险评估报告（分阶段编制报告）

第二条 履行的期限、地点

2.1技术服务地点：重庆新机场推荐场址；

2.2技术服务期限：90日历天（不包括后续支持时间）。具体时间以通过甲方审查为准。

第三条 工作条件和协作事项

3.1甲方为乙方提供以下资料：无。

第四条 技术服务费、履约担保及支付方式

4.1技术服务费总额（含增值税）为：       万元（大写：   整），增值税税率：   %。

4.2研究过程中，因本项目报批所需而承办的评审会等，由乙方负责组织。会议所产生的相关保障费用（包含但不限于专家研讨、评审发生的会务费、专家差旅及劳务费等产生的相关所有费用），由乙方全部承担。

4.3技术服务费由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同价的30%；

（2）新机场综合交通立项（代可研）获得批复后1个月内，甲方向乙方支付合同价的40%；

（3）新机场综合交通枢纽预留工程获得施工许可后1个月内，甲方向乙方支付合同价的30%。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：

户    名：

账    号：

4.4乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

4.5履约担保

4.5.1提交形式：银行转账或汇款的形式转入重庆机场集团有限公司账户。

4.5.2担保金额：本项目合同价的5%。

4.5.3交纳时间：中选通知书发出15日内。

4.5.4履约担保的退还：合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，未发生违约情况，甲方应在全部款项结清后20日内无息退还履约担保。

第五条 技术情报和资料的保密

5.1.乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.2.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

5.3.乙方人员违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任，并赔偿给甲方造成的损失。

5.4.本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第六条 验收标准和方式

6.1乙方完成技术服务工作的形式：按甲方的要求，提供正式报告，并配合甲方有关报备工作，提供完整的全套资料及完善的后续服务。

6.2技术服务工作成果的验收标准和方法：获得行业行政主管部门备案认可。

第七条 技术服务成果归属与分享

双方约定，履行本合同所形成的成果所涉及的相关知识产权归属甲方。乙方不得将交付的成果方案向第三方转让或用于本采购范围以外的其他建设项目。另根据工作需要，乙方需对甲方其他相关业务提供必要的技术支持及服务。

第八条 违约责任

8.1甲方的违约责任

8.1.1甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，未付的报酬应当如数支付，并相应顺延技术服务成果交付时间；

8.1.2甲方未按期支付报酬的，在一个月内为宽容期，不计利息；超过一个月的，按同期银行活期利率支付应付未付金额的利息作为违约金。

8.1.3甲方无故不提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同。

8.1.4在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。

8.2乙方的违约责任

8.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行技术服务工作，按本合同规定的时间提交质量合格、数据真实准确的成果资料，并对其负责。

8.2.2由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应征得甲方书面同意，并承担全部费用；或因工作质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的费用外，并根据损失程度承担给甲方造成损失的赔偿金。

8.2.3在合同履行期间，若因响应过程中违规操作或履约期间研究成果不完整、不准8.2.4乙方未按国家现行强制性技术标准，规范和规程及要求进行技术服务的，除承担8.2.2责任外，乙方另外再按合同价的10%向甲方支付违约金。

8.2.5因研究深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工，从而造成损失的，除由乙方继续完善外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，要求乙方向甲方支付合同价10%的违约金，并全额赔偿损失。

8.2.6乙方未按甲方要求的时间提交成果资料（包括中间成果资料）的，每逾期1天，应向甲方支付合同价千分之二的违约金。

8.2.7合同生效后，乙方无故终止或解除合同，乙方应向甲方支付合同价20%的违约金，造成损失的应依法全额赔偿，且甲方不再向乙方支付任何费用。

8.2.8 在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得随意更换响应时拟投入的项目成员。项目成员确需更换的，必须提供书面说明，并经过甲方同意。更换的人员必须满足同等或更高资质要求，并提供相关资质证明供甲方备案。

8.2.9 若乙方发生违约行为，甲方有权在合同价中扣除相应违约金

第九条 联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人履行                    职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

第十一条 双方约定本合同其他相关事项

11.1甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议或变更单并支付费用。

11.2因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 联系地址

除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、传真、电子邮件或邮寄方式发送至以下地址：

12.1甲方指定的联系方式包括：

联 系 人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

乙方指定的联系方式包括：

联 系 人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

12.2以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7日视为已送达；以传真或电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到传真或电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

12.4本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十三条 合同份数

本合同一式 * 份，甲方执 * 份，乙方执 * 份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或授权代表（签字）： | 法定代表人(负责人)或授权代表（签字）： |
| 经办部门负责人（签字）： |  |
| 签署时间： 年 月 日 | 签署时间： 年 月 日 |

第四章  比选附件

目录

由比选响应人自拟

（一）报价部分

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税总报价，增值税税率     %，工期	，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．若我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：                          （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地      址：

网      址：

电      话：

传      真：

邮 政 编 码：

年   月   日

附件2：

报价清单

| 项目主体 | 研究内容 | 不含税总价（元） | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合交通枢纽预留工程 | 报告编制费用 |  |  |  |
|  | 评审费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 民航主体工程 | 报告编制费用 |  |  |  |
|  | 评审费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单  位  性  质：

地          址：

成  立  时  间：       年      月      日

经  营  期  限：

姓名：	     性别：	     年龄：	      职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：	（盖单位法人章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)合法授权本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在                  （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：________           ____（盖单位法人章）

授   权   人：___           _________（签字或签章）

被授权代理人：_______          _____（签字或签章）

日         期：      年     月     日

附被授权代理人身份证复印件

（二）资格审查（含商务部分）

附件5：

本项目拟委任项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属比选响应人固定雇员 |  |  |  |  | 为比选响应人服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 |  |  | 项目合同 总额 （万元） | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

附件6：

本项目拟投入专业人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格 证书 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2．比选响应人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

附件7：其他内容

（若有则提供，若无则不提供）

（三）报价部分

注：响应人应按照采购人的要求，根据采购人提供的技术文件和国家及行业规范要求，结合本项目的实际情况，编制响应技术部分文件；其中，响应技术部分文件包括但不限于工作目标、工作范围及内容、参与项目人员分工、工作思路、保证设计质量及进度的控制措施、后续服务工作安排及承诺等。