重庆机场集团有限公司

重庆新机场

地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目比选采购文件（第二次）

比选方式—综合评分法

编号：服务-G2-2022-0016

重庆机场集团有限公司

采购办公室（代章）

二〇二二 年四月

目录

第一章  比选公告及响应人须知

第二章  比选评分办法

第三章  合同条款及格式

第四章  比选附件

第一章 比选公告及响应人须知

我司决定于近期将对重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目（第二次）进行比选采购。本比选采购办法适用于我司范围内公开招标限额以下的采购活动。

# 一、项目实施内容

1.1 项目名称：重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目（第二次）。

1.2 项目地点：重庆新机场推荐场址。

1.3 项目背景：重庆新机场推荐场址璧山正兴位于重庆主城西部，与朝天门直线距离约48km，处于缙云山与云雾山之间的璧山槽谷，在璧山城区西南，距离约21km，东南侧紧邻丁家街道，北侧临近正兴镇。

一期建设任务预计包含新建T1航站楼、两条跑道、综合交通枢纽及相关配套设施，其中，综合交通枢纽预计工程建设内容为车站、轨道、铁路、道路线路等预留。（最终建设范围和内容以实际批复为准。）

按照新机场开工建设任务安排，新机场将先期开工综合交通枢纽预留工程，后期开工民航主体工程。目前，我司已委托开展新机场预可研、可研、总规报告编制和综合交通枢纽预留工程立项（代可研）报告编制工作，为一体化统筹推进配套项目研究，并为项目审批提供技术支撑，现开展重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估工作。

1.4 项目内容：

根据国家建设项目地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估相关法律、法规及技术标准，对重庆新机场红线内区域（约21平方公里，位于璧山城区西南）及按规范要求需外延的评估范围内区域，进行工程建设用地地质灾害危险性评估（满足规划、建设需求）和压覆矿产资源评估，并依规编制地质灾害危险性评估成果（评估报告、附图及附件）和压覆矿产资源评估报告。

其中，先启动综合交通枢纽预留工程的评估工作，待甲方书面通知后，再对民航主体工程展开评估。

各阶段的地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估工作均须按照甲方要求及法律法规规定，对评估成果进行必要的技术审查，报行政主管部门审查认定，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务。

若地质灾害危险性评估报告超出有效期，业主仍未实施建设用地，还需对现场进行复核，并出具复核意见表。

以上项目内容为初步预估，需根据实际情况由采购人确认后实施。

1.5 服务期：

1.5.1 自合同签定之日起，90日历天内完成综合交通枢纽预留工程的评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案；

1.5.2 自民航主体工程具备评估条件之日（接收甲方书面通知）起，90日历天内完成民航主体工程的评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案。

1.6 项目成果：综合交通枢纽预留工程、民航主体工程的地质灾害危险性评估成果和压覆矿产资源评估报告纸质版各6份，电子版各1份，行政主管部门相关审查批复文件各1套。为满足采购人使用、备案、存档等共操作要求，数量可根据甲方实际需求适量增减。

1.7 参考资料：相关资料随本比选文件一并发布，由比选响应人自行下载。

# 二、比选响应人资格要求

2.1 资格、业绩要求

2.1.1 响应人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人组织，具备合法有效的营业执照。（提供有效的带二维码标识的营业执照复印件并加盖单位法人章（公章））

2.1.2 响应人须具备行政主管部门颁发的地质灾害危险性评估甲级资质。（提供资质证明文件复印件并加盖单位法人章（公章））

2.1.3 业绩要求：

（1） 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），比选响应人至少承担过1个评估分级为一级（按国土资源部《地质灾害危险性评估规范（GB/T40112-2021）》分级，下同），且项目费用在40万元（含）以上的工程建设用地地质灾害危险性评估工作。（提供合同复印件，若合同复印件无法体现评估分级，须提供证明材料（如：行政主管部门批复复印件，或专家评审意见复印件，或业主出具的证明资料复印件等），均加盖单位法人章（公章））

（2） 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），比选响应人至少承担过1个项目费用在10万元（含）以上的压覆矿产资源评估工作。（提供合同复印件，加盖单位法人章（公章））

注：若提供的业绩中存在多项工作内容，则合同中地质灾害危险性评估总金额或压覆矿产资源评估总金额应分别达到上述条件要求，无法体现相应评估金额的，须提供业主出具的证明资料复印件，加盖单位法人章（公章）。

2.2 人员要求：

2.2.1 地质灾害危险性评估项目负责人要求：①须为响应人在职员工；②具有水工环地质或岩土工程专业高级及以上职称。（提供项目负责人身份证、职称证、养老保险证明。以上文件均需要加盖单位法人章（公章）。）

2.2.2 压覆矿产资源评估项目负责人：①须为响应人在职员工；②具有地质矿产专业高级及以上技术职称。（提供项目负责人身份证、职称证、养老保险证明。以上文件均需要加盖单位法人章（公章）。）

2.2.3 本项目拟派人员全部到岗尽责，且未经采购人允许不得擅自更换，如果擅自更改，采购人有权取消其中选人资格。在合同履行期间，如未经采购人允许，擅自更换项目主要人员的，采购人有权终止合同并追究响应单位责任。

2.2.4 本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

- 社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

- 相关人员的连续养老保险证明期限须包含2021年10月至2022年 3月（连续6个月）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称，并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

- 因受疫情影响，相关行政主管部门暂缓或减免相应时间的养老保险费用缴纳的，响应人提供相关行政主管部门的政策文件（或通知）扫描件或网页截图加以证明的，视为满足比选文件对人员养老保险的要求。

2.3信誉要求

（1）没有处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（2）比选响应人没有进入采购人黑名单库；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4响应人须承诺

响应人自行承诺（格式见第六章比选附件），比选响应截止日比选资格不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内;

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2.5 其他要求

2.5.1 本次比选采购不接受联合体。

2.5.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得在同一采购项目中同时参与比选。

2.5.3 比选响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其比选资格或成交资格；提供虚假材料的，不予退还其比选响应保证金，并且将列入采购人黑名单库。

2.5.4 所有资料的复印件均须加盖响应人单位法人章（公章），否则其响应将被否决。

# 三、项目技术要求

3.1 重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目均分两阶段进行。其中，先启动综合交通枢纽预留工程的评估工作，待甲方书面通知后，再对民航主体工程展开评估。响应人应分别对两阶段编写地质灾害危险性评估服务大纲和压覆矿产资源评估服务大纲。

3.2 各阶段地质灾害危险性评估的内容均应满足《地质灾害危险性评估规范（GB/T40112-2021）》的要求，包括但不限于：

3.2.1 收集评估区工程建设规划、设计等相关文件，以及环境地质条件和前期地质灾害调查等相关成果；

3.2.2 调查评估区地质环境条件和基本特征；

3.2.3 调查分析评估区各类地质灾害的发育程度、危害程度和诱发因素；

3.2.4 对评估区各类地质灾害危险性进行现状评估、预测评估和综合评估；

3.2.5 对建设场地的适宜性进行评价；

3.2.6 提出地质灾害防治措施建议；

3.2.7 按照甲方要求及法律法规规定，对评估成果进行技术审查，报行政主管部门审查认定，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务；

3.2.8 若地质灾害危险性评估报告超出有效期，业主仍未实施建设用地，还需对现场进行复核，并出具复核意见表。

3.3 各阶段编制的压覆矿产资源评估报告应符合《重庆市建设项目压覆矿产资源评估技术要求》，并按照《重庆市规划和自然资源局关于规范建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范〔2019〕23号）进行报批，取得行政主管部门压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务。

3.4 评估服务期限：

3.4.1 自合同签定之日起，90日历天内完成综合交通枢纽预留工程的评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案；

3.4.2 自民航主体工程具备评估条件之日（接收甲方书面通知）起，90日历天内完成民航主体工程的评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案；

3.4.3 以上评估服务期限仅指完成评估成果并获得批示、批复及备案的时间，不包括后续支持时间。

3.5 保密要求：采购人和响应人双方应分别为对方在响应文件和比选文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

3.6 其他要求：响应人应按采购人要求提供所需的有效资质文件材料，以及拟派往该项目的主要人员及其资历，以证明其有足够的能力承担该项目。响应人应对其所提供的资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为取消其比选资格。

# 四、比选响应人报价要求及项目最高限价

4.1 比选响应人的报价应包含为完成本项目服务所发生的相应费用。包括但不限于完成本项目所需的人工费、设施设备费、物资费、打印费、样品鉴定费、证件办理费、保险费、风险费、措施费以及项目评审、送审、复核所产生的差旅费、会议费、专家费、手续费、管理费、利润等为完成本项目所产生的一切费用（不含增值税）。

本项目报价为包干价，不再另行增加费用。报价的货币应为人民币。

本项目不含增值税税额的最高限价为人民币83.96万元（大写金额：捌拾叁万玖仟陆佰元整），报价超过最高限价，将取消比选响应人的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

# 五、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经综合评分法评选的得分最高者成交，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且综合评价得分最高的原则确定成交候选人（评分办法详见第二章）。

具体比选规则如下：

5.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

5.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审。经评审后符合采购需求、质量和服务的比选响应人，按综合得分从高到低排序的原则确定1-3名采购成交候选人。

5.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分从高到低排序的原则确定1-3名采购成交候选人。

# 六、比选采购文件的发布方式及时间

6.1 发布方式：比选采购文件及相关资料由重庆机场集团有限公司采购办公室（建设部）公开发布于重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）。

6.2 发布时间：2022年4月15日。

# 七、对比选采购文件提出问题的截止时间及比选采购人澄清补遗时间

7.1 比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年4月19日17：00前将疑问函（加盖单位法人章（公章）的扫描件）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱287950550@qq.com，并电话通知比选采购人，过期不再受理。采购人将在比选采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

7.2 采购人对比选采购文件澄清、补遗的内容在2022年4月20日17：00前在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

注：各比选响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

# 八、比选响应保证金及履约担保

8.1 比选响应保证金

8.1.1 有意愿参与本项目比选的单位应按规定缴纳比选响应保证金（作投标保证金理解），本项目比选响应保证金为￥10000元（人民币大写金额：壹万元整）。

8.1.2 提交时间：比选开始前

8.1.3 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人按要求缴纳比选响应保证金后，持相关银行转账证明材料在采购人财务部门（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人在比选开始前递交比选响应文件时应出示采购人财务部门开具的项目比选保证金收据，否则，采购人将拒收比选响应文件。

8.1.4 项目比选响应保证金的退还

成交候选人以外的单位提交的本项目比选响应保证金，在成交结果公示期结束且无异议后，由比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交至采购人处，采购人凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，本项目比选响应保证金递交期间不计利息。

成交候选人范围内的单位提交的本项目比选响应保证金，在本项目合同签订完成后退还，退还手续同上。

比选保证金退还办理地址：重庆机场集团有限公司建设部6010室

比选保证金退还联系电话：023-67156808。

8.2 履约担保

履约保证金为合同总价款的5%，具体内容见合同条款。

# 九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

注：比选响应有效期作投标有效期理解。

# 十、比选响应文件的编制和提交

10.1 比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的技术要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖单位法人章（公章）的报价函及报价清单。（格式按第四章比选附件）

10.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求编制报价函及报价清单。报价时应按报价清单列明各项目计量单位、单价、数量、总价、税率、综合交通枢纽预留工程评估合计价格、民航主体工程评估合计价格、收费标准等详细内容。

报价为不含增值税税额的报价，增值税税率单列。

10.2.4 技术部分。比选响应方应按照综合交通枢纽预留工程和民航主体工程，分阶段编写地质灾害危险性评估服务大纲和压覆矿产资源评估服务大纲，列明评估服务的主要工作内容，拟投入专业人员情况，并分别制定评估服务的推进计划，明确各阶段总工期和各项评估工作所需时间。

各阶段地质灾害危险性评估服务应满足《地质灾害危险性评估规范（GB/T40112-2021）》《重庆市地质灾害危险性评估技术规范（DB50/T139-2016）》《关于进一步加强地质灾害危险性评估管理工作的通知（渝规资规范〔2019〕25号）》等文件及其他相关法律法规的要求，包括但不限于：①收集评估区工程建设规划、设计等相关文件，以及环境地质条件和前期地质灾害调查等相关成果；②调查评估区地质环境条件和基本特征；③调查分析评估区各类地质灾害的发育程度、危害程度和诱发因素；④对评估区各类地质灾害危险性进行现状评估、预测评估和综合评估；⑤对建设场地的适宜性进行评价；⑥提出地质灾害防治措施建议；⑦分阶段编制评估成果（包括评估报告、附图和附件）并完成技术审查，报行政主管部门完成审查认定，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务；⑧若地质灾害危险性评估报告超出有效期，业主仍未实施建设用地，还需对现场进行复核，并出具复核意见表。

各阶段压覆矿产资源评估服务应符合《重庆市建设项目压覆矿产资源评估技术要求》，并按照《重庆市规划和自然资源局关于规范建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范〔2019〕23号）进行报批，取得行政主管部门压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务。

如果响应人提供的服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为实质性响应。(格式自拟)

10.2.5 商务部分。主要包括有效的带二维码标识的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、地质灾害危险性评估甲级资质证明（复印件）、拟委任项目负责人简历表和相关职称证书及任职证明、相关工作业绩证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。（格式按第四章比选附件）

10.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

10.3 盖章签字要求

（1）响应文件格式上要求签字盖章的地方，必须由响应人的法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖响应人单位法人章（公章）。未按比选文件要求签字盖章的，将作否决处理。

（2）响应文件的正本应由响应人的法定代表人或委托代理人在响应文件需要签字或盖章处签字或盖章。由委托代理人签字时，须在响应文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合比选文件之规定。

（3）除响应人对错漏之处做必要修改或补充外，响应文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由响应人的法定代表人或委托代理人在修改或补充之处签字或盖章。

（4）响应文件副本的上述签名及盖章之处既可由响应人的法定代表人或委托代理人亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

# 十一、比选响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位法人章（公章）。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分、报价清单部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选、弄虚作假、失信处罚期未满以及有其他违法违规行为的。

# 十二、响应人违约等行为约束要求

12.1 采购人将进一步核查比选响应人在比选响应文件中提供的材料，若在评审期间发现比选响应人提供了虚假资料，其比选资格将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人在比选响应时提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时提供了虚假资料，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

12.2 在比选响应有效期内，比选响应人撤销比选响应文件的，其比选响应保证金不予退还。

12.3 在比选响应有效期内，比选响应人无故放弃成交候选人资格的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

12.4 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

12.5 评审期间若发现比选响应人有围标、串标或以他人名义参与比选的，其比选响应将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将取消其成交资格且其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

注：黑名单有效期3年，被列入黑名单的单位在黑名单有效期内禁止参与采购人的项目。

# 十三、比选结果异议

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交书面异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，采购人对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍干扰采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）若是法人组织，由法定代表人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人签字并加盖单位法人章（公章），并且未附法定代表人身份证明；若是法人组织，由委托代理人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人和被授权的委托代理人签字并加盖单位法人章（公章），并且未附法定代表人身份证明和法定代表人授权书；若是非法人组织，该组织为某法人单位的分支机构，未由分支机构的上级法人授权并参照上述要求递交结果异议函件；若是其他情况的非法人组织，未经主要负责人及异议提出人本人签字并加盖单位法人章（公章）（若有）。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

# 十四、监督部门

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

# 十五、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督机构。

# 十六、比选时间、地点及结果通知

16.1 比选响应文件必须在2022年4月26日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼（重庆市渝北区机场东二路19号）6010室，过期不予受理。

16.2 2022年4月26日10:00时在重庆机场集团有限公司办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场集团公司办公楼6010室等候通知具体比选地点。

16.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或被授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件）、采购人财务部门开具的项目比选保证金收据，法定代表人还应当随身携带法定代表人身份证明函件（原件），被授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

16.4 比选结果通知：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn），待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

# 十七、采购人联系方式

采购人：重庆机场集团有限公司

联系人：李老师

电话：023-67153238

电子邮箱：287950550@qq.com

邮编：401120

第二章  比选评分办法

本次比选采取综合评分法。在经过初步审查后对符合本文件基本要求的比选响应人进行详细评审，总得分为经济、技术、商务三种评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加的总和，满分为100分，比选响应人得分最高者作为成交供应商，综合得分从高到底排名前1-3名的比选响应人作为成交候选人。

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | 总分=经济部分得分+商务部分得分+技术部分得分 经济部分：60分；商务部分：24；技术部分：16分 |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.1 | 经济部分评分标准 |  | 60分 | 在所有通过初步评审的报价中，最低报价得60分，最高报价得56.5分，其他报价按插入法计算得分， 其他报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分=60-（60-56.5）×（报价-最低报价）/（最高报价-最低报价），报价评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 示例：如通过初步评审的响应人有3家，报价分别为70、80、85。则报价为70的响应人得60分；报价为85的响应人得56.5分；报价为80的响应人得分为：60-（60-56.5）×（80-70）/（85-70）=57.67分。 |
| 2.2 | 商务 部分 评分 标准 | 企业实力 | 10分 | 属省（直辖市）级（含）以上高新技术企业，加5分。提供证书复印件，并加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  |  |  | 2019年1月1日起至响应截止日止，每获得1次省（直辖市）级（含）以上勘察设计协会奖项得2.5分，最高得5分。提供证书复印件，并加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  | 类似业绩 | 6分 | 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），在满足资格审查要求的基础上（即不包括资格审查业绩，且认定方法与资格审查一致），每承担1个评估分级为一级，且项目费用在40万元（含）以上的工程建设用地地质灾害危险性评估工作得2分，最多得6分。业绩须提供合同复印件，若合同复印件无法体现评估分级，须提供证明材料（如：行政主管部门批复复印件，或专家评审意见复印件，或业主出具的证明资料复印件等），以上文件均需要加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  |  | 4分 | 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），在满足资格审查要求的基础上（即不包括资格审查业绩，且认定方法与资格审查一致），每承担1个项目费用在10万元（含）以上的压覆矿产资源评估工作得2分，最多得4分。业绩须提供合同复印件，加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  | 项目人力资源配置 | 3分 | 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），项目负责人每增加1个主持评估分级为一级，且项目费用在40万元（含）以上的工程建设用地地质灾害危险性评估工作业绩得1.5分，最多得3分，认定方法与资格审查中的业绩要求一致。业绩须提供合同复印件，若合同复印件无法体现评估分级或项目负责人姓名，须提供证明材料（如：行政主管部门批复复印件，或专家评审意见复印件，或业主出具的证明资料复印件等），以上文件均需要加盖单位法人章（公章）。 |
|  |  |  | 1分 | 2019年1月1日至响应截止日止（以合同签订时间为准），项目负责人增加1个主持项目费用在10万元（含）以上的压覆矿产资源评估工作业绩得1分，认定方法与资格审查中的业绩要求一致。业绩须提供合同复印件，合同中未体现项目负责人姓名的，还须提供业主出具的证明资料复印件，以上文件均需要加盖单位法人章（公章）。 |
| 2.3 | 技术 部分 评分 标准 | 评估服务 文本方案 | 16 | - 评估服务大纲（6分）： ①文本形式。按照综合交通枢纽预留工程和民航主体工程，分阶段编写地质灾害危险性评估服务大纲和压覆矿产资源评估服务大纲，结构清晰、内容完整、表述准确、归纳凝练。未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-2分，优秀的得2-3分。 ②文本内容。工作程序、工作方法科学严谨，明确规范性条款、技术标准、方法、工作重点与难点。总体思路满足工作要求，思路清晰、针对性强。未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-2分，优秀的得2-3分。 - 质量控制（5分）： 工作内容、工作深度切实可行，项目实施阶段划分及进度安排合理，阶段任务明确、时间节点清晰，从人员保障、进度保障、质量保障等方面系统设计，内容完整，有较强的业务水准与团队协作能力。未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-3分，优秀的得3-5分。 - 后续支持（5分）： 后续支持服务范围明确、服务承诺完善、措施具体可行，评委根据服务范围、服务方式。未提供的得0分，一般的得0-1分，良好的得1-3分，优秀的得3-5分。 |
| 3 | 评审 程序 | 1.评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=技术部分得分+商务部分得分+经济部分得分。 2. 按照比选文件的规定对所有比选响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选响应文件才能进行后续评审。 3.详细评审，按第一章的规定对响应报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按修正后的经济部分报价进行后续评审。 4.按本章比选评分办法进行评审，综合得分由高至低的前1至3名的比选响应人为成交候选人，按程序报采购领导小组审定，采购领导小组按规定确定成交人。采购人对成交结果不作解释。 5.如经过对所有比选响应人的比选响应文件进行评审，有效比选响应不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选响应人。 |  |  |

第三章  合同条款及格式

合同编号：CQA

重庆新机场地质灾害危险性

评估和压覆矿产资源评估服务合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

鉴于甲方需要就重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目由乙方提供评估服务，并支付相应的评估服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成本协议，并由双方共同恪守。

第一条 评估服务的内容、方式和要求

1.1 地质灾害危险性评估服务的内容：

1.1.1 分阶段对重庆新机场综合交通枢纽预留工程和民航主体工程编制地质灾害危险性评估成果。

评估范围包括：重庆新机场红线内区域（约21平方公里，位于璧山城区西南）及按规范要求需进行外延评估范围内区域。

评估成果包括：报告、附图和附件。报告应结合建设工程特点编写，文字简明扼要、相互连贯、重点突出、论据充分、措施有效可行、结论明确。附图应根据有关图示图例绘制，图面布置合理、图层规范清晰、便于使用单位阅读。附件应真实可靠、选点典型、数值有据、内容丰富、清晰美观。

1.1.2 根据甲方要求及法律法规规定，分阶段完成综合交通枢纽预留工程和民航主体工程评估成果（包括评估报告、附图和附件）的技术审查工作，并报送行政主管部门完成审查认定，分别取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务。

1.1.3 若评估报告超出有效期，甲方仍未实施建设用地，还需对现场进行复核，并出具复核意见表。

1.2 压覆矿产资源评估服务的内容：

1.2.1 分阶段对重庆新机场综合交通枢纽预留工程和民航主体工程的压覆矿产资源情况分别编制评估报告。

评估范围包括：重庆新机场红线内区域（约21平方公里，位于璧山城区西南）及按规范要求需进行外延评估范围内区域。

1.2.2 评估报告应符合《重庆市建设项目压覆矿产资源评估技术要求》，并按照《重庆市规划和自然资源局关于规范建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范〔2019〕23号）进行报批，取得行政主管部门压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复后完成备案，同时配合完成与本项目相关的后续支持服务。

1.3 以上工作内容为初步预估，需根据实际情况由甲方确认后实施。

1.4 评估服务的要求：

1.4.1 地质灾害危险性评估服务的过程和成果必须符合中华人民共和国国家标准、自然资源部及其他相关部门颁布的有关地质灾害危险性评估的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及自然资源部及其他相关部门、项目所在(省/市/自治区)下发的有关地质灾害危险性评估文件和规定，同时满足甲方规划、建设需求。工作深度应符合国家及重庆市相关政策，依据《地质灾害危险性评估规范（GB/T40112-2021）》《重庆市地质灾害危险性评估技术规范（DB50/T139-2016）》开展编制工作，按照《关于进一步加强地质灾害危险性评估管理工作的通知（渝规资规范〔2019〕25号）》对评估成果实施技术审查，及后续行政主管部门审查认定申报。评估成果应满足行政主管部门审查、批复和备案需要。编制单位在地质灾害危险性评估过程中，如果颁布新的规范或标准，则执行新规范或标准。

1.4.2 压覆矿产资源评估服务的过程和评估成果必须符合中华人民共和国国家标准、自然资源部及其他相关部门颁布的有关压覆矿产资源评估的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及自然资源部及其他相关部门、项目所在(省/市/自治区)下发的有关压覆矿产资源评估文件和规定。工作深度应满足国家及重庆市相关政策，评估报告应满足行政主管部门审查和批复需要。编制单位在压覆矿产资源评估过程中，如果颁布新的规范或标准，则执行新规范或标准。

1.4.3 成果文件：综合交通枢纽预留工程、民航主体工程的地质灾害危险性评估成果和压覆矿产资源评估报告分别提供纸质版各6份，电子版各1份，行政主管部门相关审查批复文件各1套。其中地质灾害危险性评估成果和压覆矿产资源评估报告的纸质版数量根据甲方实际需求可适量增减。

第二条 履行的期限、地点

2.1 评估服务地点：重庆新机场推荐场址；

2.2 评估服务期限：

2.2.1 自合同签定之日起，XX日历天内完成综合交通枢纽预留工程的地质灾害危险性评估服务和压覆矿产资源评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案；

2.2.2 自民航主体工程具备评估条件之日（接收甲方书面通知）起，XX日历天内完成民航主体工程的地质灾害危险性评估服务和压覆矿产资源评估工作，取得行政主管部门地质灾害危险性评估审查认定表和压覆重要矿产资源审查意见表等批示或批复，并完成备案。

2.2.3 以上评估服务期限仅指完成评估成果并获得批示、批复及备案的时间，不包括后续支持时间。

第三条 工作条件和协作事项

经双方协商确定需要时，甲方为乙方提供相关资料。

第四条 评估服务费、履约担保及支付方式

4.1 评估服务费总额（不含增值税）为：       万元（大写：   整），增值税税率：   %。其中，综合交通枢纽预留工程评估服务费（不含增值税）为：       万元（大写：   整）；民航主体工程评估服务费（不含增值税）为：       万元（大写：   整）。

4.2 评估服务费由甲方 分期 支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后1个月内，甲方向乙方支付综合交通枢纽预留工程评估服务费的30%；

（2）乙方配合甲方取得行政主管部门开具的综合交通枢纽预留工程建设项目地质灾害评估审查认定表，以及建设项目压覆重要矿产资源审查意见表，并完成备案后1个月内，甲方向乙方支付综合交通枢纽预留工程评估服务费的65%；

（3）甲方获得综合交通枢纽预留工程用地批复后1个月内，甲方向乙方支付综合交通枢纽预留工程评估服务费的5%；

（4）民航主体工程具备评估条件之日（接收甲方书面通知）后1个月内，甲方向乙方支付民航主体工程评估服务费的30%；

（5）乙方提交民航主体工程正式地质灾害评估成果和压覆矿产资源评估报告后1个月内，甲方向乙方支付民航主体工程评估服务费的30%；

（6）乙方配合甲方取得行政主管部门开具的民航主体工程建设项目地质灾害评估审查认定表，以及建设项目压覆重要矿产资源审查意见表，并完成备案后1个月内，甲方向乙方支付民航主体工程评估服务费的35%；

（7）甲方获得民航主体工程用地批复后1个月内，甲方向乙方支付民航主体工程评估服务费的5%；

以上服务费支付前，乙方须向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：

户    名：

账    号：

4.3 履约担保

4.3.1 提交形式：银行转账或汇款的形式转入重庆机场集团有限公司账户。

4.3.2 担保金额：本项目合同价的5%。

4.3.3 交纳时间：中选通知书发出15日内。

4.3.4 履约担保的退还：合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，未发生违约情况，甲方应在全部款项结清后20日内无息退还履约担保。

第五条 技术情报和资料的保密

5.1 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

5.3 乙方人员违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任，并赔偿给甲方造成的损失。

5.4 本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第六条 验收标准和方式

6.1 乙方完成评估服务工作的形式：按甲方的要求，分阶段完成地质灾害危险性评估工作和压覆矿产资源评估工作，提供正式的地质灾害危险性评估成果和压覆矿产资源评估报告，并完成有关评审、报批、审批、备案工作，提供完整的全套资料及完善的后续支持服务。若地质灾害危险性评估成果超出有效期，甲方仍未实施建设用地，还需对现场进行复核，并出具复核意见表。

6.2 阶段及最终成果验收结果以各阶段评审、报批、审批、备案结果为准。因甲方延期验收的，验收时间以甲方通知为准。

6.3 评估服务工作成果的验收标准和方法：分阶段获得相应行政主管部门批示或批复并完成备案。

第七条 评估服务成果归属与分享

双方约定，履行本合同所形成的成果所涉及的相关知识产权归属甲方。乙方不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本比选响应活动范围以外的其他建设项目。另根据工作需要，乙方需对甲方其他相关业务提供必要的技术支持及服务。

第八条 违约责任

8.1 甲方的违约责任

8.1.1 甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，未付的报酬应当如数支付，并相应顺延评估服务成果交付时间；

8.1.2 甲方未按期支付报酬的，在一个月内为宽容期，不计利息；超过一个月的，按同期银行活期利率支付应付未付金额的利息作为违约金。

8.1.3 甲方无故不提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同。

8.1.4 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。

8.2 乙方的违约责任

8.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行评估服务工作，按本合同规定的时间提交质量合格、数据真实准确的成果资料，并对其负责。

8.2.2 由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应征得甲方书面同意，并承担全部费用；或因工作质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的费用外，并根据损失程度承担给甲方造成损失的赔偿金。

8.2.3 在合同履行期间，若因研究成果不完整、不准确或错误导致增加额外工作量的，乙方应全额承担由此而造成的实际损失和相应法律责任。

8.2.4 乙方未按国家现行强制性技术标准，规范和规程及要求进行评估服务的，除承担8.2.2责任外，乙方另外再按合同价的10%向甲方支付违约金。

8.2.5 因研究深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工，从而造成损失的，除由乙方继续完善外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，要求乙方向甲方支付合同价10%的违约金，并全额赔偿损失。

8.2.6 乙方未按甲方要求的时间提交成果资料（包括中间成果资料）的，每逾期1天，应向甲方支付合同价千分之二的违约金。

8.2.7 合同生效后，乙方无故终止或解除合同，乙方应向甲方支付合同价20%的违约金，造成损失的应依法全额赔偿，且甲方不再向乙方支付任何费用。

8.2.8 在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得随意更换响应时拟投入的项目成员。项目成员确需更换的，必须提供书面说明，并经过甲方同意。更换的人员必须满足同等或更高资质要求，并提供相关资质证明供甲方备案。

8.2.9 若乙方发生违约行为，甲方有权在合同价中扣除相应违约金。

第九条 联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人履行                    职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

第十一条 双方约定本合同其他相关事项

11.1 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议或变更单并支付费用。

11.2 因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.4 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 联系地址

除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、传真、电子邮件或邮寄方式发送至以下地址：

12.1 甲方指定的联系方式包括：

联 系 人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

乙方指定的联系方式包括：

联 系 人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

12.2 以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7日视为已送达；以传真或电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到传真或电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3 本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

12.4 本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十三条 合同份数

本合同一式 * 份，甲方执 * 份，乙方执 * 份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人) 或授权代表（签字）： | 法定代表人(负责人) 或授权代表（签字）： |
| 经办部门负责人（签字）： |  |
| 签署时间： 年 月 日 | 签署时间： 年 月 日 |

第四章  比选附件

## 目录

由比选响应人自拟。

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了	重庆新机场地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估项目 比选采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥    ）不含税总报价，增值税税率      %，总工期	    ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。其中，综合交通枢纽预留工程阶段的不含税报价为人民币（大写）	   元（¥	），增值税税率      %，工期     ；民航主体工程阶段的不含税报价为人民币（大写）	元（¥	   ），增值税税率      %，工期     。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．若我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录和报价清单均属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：                          （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地      址：

网      址：

电      话：

传      真：

邮 政 编 码：

年   月   日

附件2：

- 报价清单

| 评估阶段 | 项 目 |  | 计算单位 | 不含税 单价（元） | 数 量 | 不含税 总价（元） | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合交通枢纽预留工程 | 地质灾害 危险性评估 | 地质灾害危险性调查 | km² |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 报告编制及评审 | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | / |  | / |  |  |  |
|  | 压覆矿产 资源评估 | 压覆矿产资源调查 | km² |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 报告编制及评审 | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小 计 |  |  |  |
| 民航主体工程 | 地质灾害 危险性评估 | 地质灾害危险性调查 | km² |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 报告编制及评审 | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | / |  | / |  |  |  |
|  | 压覆矿产 资源评估 | 压覆矿产资源调查 | km² |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 报告编制及评审 | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |

注：1.表格内已填列的计算单位和数量不可变更，请在此基础上报价。

2.备注列用于填写收费标准、费用构成及其他需补充说明的内容。

3.本表格须加盖单位法人章（公章）。

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单  位  性  质：

地          址：

成  立  时  间：       年      月      日

经  营  期  限：

姓名：	     性别：	     年龄：	      职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：               （盖单位法人章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)合法授权本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在                  （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：                       （盖单位法人章）

授   权   人：                       （签字或签章）

被授权人代理人：                     （签字或签章）

日         期：      年     月     日

附被授权代理人身份证复印件

附件5：

- 响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

比选响应人：                          （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：    年   月   日

注：附营业执照副本，加盖响应人单位法人章（公章）

附件6：比选截止日比选资格情况

承 诺

重庆机场集团有限公司：

我公司        （响应人名称）参加了贵司        （项目名称）的比选，自愿作出以下承诺：

我公司比选截止日比选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内;

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

比选响应人：            （盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或签章）

年    月    日

附件7：

业绩证明（含资格部分及商务部分）

注：业绩证明材料加盖响应人单位法人章（公章）。

附件8：

本项目拟委任项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属比选响应人固定雇员 |  |  |  |  | 为比选响应人服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 主持过的项目名称 |  |  | 项目费用 （万元） | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：1. 原则上本简历表应填写2份，即地质灾害危险性评估项目负责人1名，压覆矿产资源评估项目负责人1名。比选响应人也可根据自身情况，委任同1人担任地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估的项目负责人。

2.工作经历仅填写项目费用在10万元（含）以上的压覆矿产资源评估项目，或评估分级为一级且项目费用在40万元（含）以上的建设用地地质灾害危险性评估项目。

3. 表后须附相关工作经历的证明材料（合同复印件），合同中未体现项目负责人姓名的，还须提供业主出具的证明资料复印件，以及在响应单位任职的相关证明。本表格及以上材料均须加盖单位法人章（公章）。

附件9：

本项目拟投入专业人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格 证书 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2．比选响应人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 本表格须加盖单位法人章（公章）。

## 附件10：其他内容

（若有则提供，若无则不提供）

附件11：

- XX评估服务大纲

比选响应人宜按照以下要点编制评估服务大纲，包括但不限于：

（1）评估服务内容；

（2）评估服务目的、方法；

（3）评估服务工作方案；

（4）评估服务各阶段推进计划；

（5）工作质量保证措施；

（6）人员配备情况；

（7）后续支持服务内容。