场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新

项目比选文件

编号：GC-2022-56

重庆机场集团有限公司

公共区管理部（代章）

二〇二二年六月

场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新

项目比选文件

我部决定于近期对场区部分路段护栏及隔离石墩漆面进行翻新，邀请符合相应条件的供应商参与本项目的比选活动。

一、项目实施内容及要求：

1.1 资质要求

1.1.1在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格；具有有效营业执照（三证合一）证明。

1.1.2具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

1.1.3具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和拟担任该项目的项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。

1.1.4比选人必须是参与比选单位的法人或法人授权代表，并出示相关证明文件。

1.1.5本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.2  项目实施内容

根据合同签署，在规定时间内保质、保量完成场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新工作。

| 类别 | 路段 | 长度 | 工艺内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （米） |  |
| 护栏 | 工作区至渝航大道匝道 | 370 | - 1、打磨除锈 2、底层一遍防锈漆 - 3、面层两遍调和漆（ 1341乳白醇酸磁漆、1212蓝醇酸磁漆） |
|  | 渝航大道至工作区匝道 | 370 |  |
|  | T3出发层高架桥入口周边 | 700 |  |
|  | T3出发至工作区匝道周边 | 500 |  |
|  | 渝航大道至T3要客匝道 | 400 |  |
|  | 渝航大道至T3出发层匝道 | 300 |  |
| 隔离 石墩 | 渝航大道机场辖区直行路段 | 600 | - 1、基层清理 - 2、刮腻子补坑洞+打磨 - 3、底层一遍防护漆 - 4、面层两遍反光油漆 |
| 合计 |  | 3240 |  |

1.3项目质量标准

- 1.3.1护栏涂装颜色采用中国建筑色卡国家标准《GB/T18922) 1341号乳白色及1212号蓝色相间的组合颜色，隔离石墩采用黄色反光油漆;所采用的涂料应符合相应标准《HG/T3792-2015》《JT/T657-2006》。

- 1.3.2甲方指定项目施工所用油漆均为三峡牌油漆，乙方保证所购油漆符合甲方要求且质量符合相应的国家及行业标准。乙方须向甲方提供所供产品相关资料，包括产品说明书、产品性能检测报告、质量合格证书等。

- 1.3.3面漆应横平竖直涂刷，不得出现漏刷、流坠、粗糙、涂刷不均匀、刷纹明显等现象，蓝白漆料接口位置需用胶布缠绕后进行平顺处理，蓝白漆料在单管复刷各占长度的比例严格按照相关标准执行。

- 1.4项目施工要求

- 1.4.1施工进场前必须办理相关施工手续，施工时遵守江北机场施工相关规定进行安全文明施工。

- 1.4.2施工时施工方应仔细查勘现场及现状，施工区域应设置符合相关标准的安全标志、锥桶、施工告示牌等完备的安全措施。严格做好人员安全管理，施工人员应规范穿戴反光背心和口罩等，所有施工人员满足空防安全和疫情防控相关要求，做好安全防护，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账。

- 1.4.3进行刷漆作业时，应在该区域地面适当位置铺设遮掩物，以免漆料对地面造成污染，施工方应每天对拆下的物料及时进行清理和对施工区域进行打扫，清理、搬运及回收垃圾过程中应装袋处理，严禁抛洒，营造干净整洁的机场环境。

- 1.4.4严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担。

- 1.5报价要求

本项目的报价应包括：场区部分护栏及隔离石墩漆面翻新项目的人工费、材料费、机械费、利润等一切费用，本项目报价为总价包干，请详细踏勘现场，确认报价，该项目不再另行增加费用。

本项目最高不含税限价为 195600 元（大写金额：壹拾玖万伍仟陆佰元整），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

本项目的报价为包干价，包括完成本项目所需的调研费、设备费、培训费、评审费、专家费、应缴纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、误报皆由其自行承担责任。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、合格报价比选响应单位：

必须开具正规增值税发票，具有与本比选文件要求相适应的技术能力等。比选响应单位必须具备：

2.1  营业执照、公司资质等；(具体描述应该与1.1资质要求一致)

2.2  法定代表人授权书；

2.3  法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

三、成交标准：

比选评标小组将对比选响应文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。

具体比选成交标准如下：

3.1  递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。

3.2  如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务。

3.3  项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务。

四、比选文件发售的时间、地点：

比选文件及相关资料于2022年6月24日，随比选通知一起发放。

五、支付方式：

5.1成交人完成验收后，提供正规增值税发票，业主方40个工作日内支付97%合同款，余下3%作为质保金，经最终验收合格满2年后的40日内无质量问题后不计息支付。

- 履约及违约：

- 6.1成交人应在接到中标通知书七日内，按本工程合同（含增值税）总价款的10% 向业主单位提供履约保证金，如成交人未按要求缴纳履约保证金，采购人有权取消其中标资格并上报集团将其列入采购黑名单；如该项目有投标保证金，采购人有权扣除其投标保证金不予退还。

- 6.2在合同履行期间，如乙方不按合同履行约定或在安全、质量上有疏漏，业主有权利扣除其缴纳的履约保证金。

- 6.3工程验收合格后，发包人退回中标人履约保证金（履约保证金不计息），工程验收不合格，成交人负责无偿修改或返工。

- 6.4成交人应在合同签订之日起10个工作日内完成相关手续申报、筹备人、材、机等进场事宜，每延误1天，业主有权按延误一天扣除履约保证金10%处理，逾期扣除的违约金达到履约保证金的100%而未进场时，业主有权解除合同并扣除全额履约保证金，一切损失及后果由成交人承担。

- 6.5根据以上第4条内容进行补充，如因不可抗力或特殊情况导致进场延误，成交人应提前三个工作日向甲方报备，并得甲方许可后方可延期进场。

七、工期：

7.1本合同总工期为日历天：   40天  。

7.2若由疫情管控，致开工日期延后，成交比选人自行承担相关风险。

八、质保期：

8.1质保期:项目经验收合格之日起计质量保修期为一年，如有违约，使用单位有权扣留全部质量保证金。

8.2质保期内，因成交比选人原因造成的质量问题, 成交比选人负有免费维修的责任；不在成交比选人保修范围之的，成交比选人同意有偿维修;造成财产损毁或人员伤亡的，成交比选人应负全责。

8.3质保期内出现质量问题, 成交比选人接到采购方故障通知后，响应时间≤2小时；在1天内到场进行维修排除故障,成交比选人应免费维修，因此所产生的费用应由成交比选人承担。

- 九、复工复产规范：

承包方需认真落实重庆市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组综合办公室相关防疫要求。

- 十、比选响应有效期：

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

- 十一、报价文件的编制和提交：

11.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章的报价函及声明。

11.2.3 加盖公章的工程量清单报价（按国家行业规范进行工程量清单报价）

11.2.3 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），市政施工总承包三级（复印件盖鲜章），安全生产许可证（复印件盖鲜章），安全生产考核合格证书（复印件盖鲜章），法人代表委托书（原件）和法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件以及服务承诺等。

11.2.4技术部分。施工方案（原件）。

11.2.5 比选响应文件可合并装订成册，一式3份，其中正本1份，副本2份。

十二、比选响应文件作废条款

12.1 未按照规定要求制作比选文件的。

12.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

12.3 比选响应方未按要求密封或未准时递交的比选响应文件：

12.3.1比选响应文件必须在2022年6月30日9至10时送到重庆机场公共区管理部320办公室，过期不予受理；

12.3.2 封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；比选响应文件清单要求盖章或签字处及比选响应文件外包装上密封处加盖比选响应方公章、法定代表人盖章或签字。

12.4 比选响应文件装订要求不符：

12.4.1 散装或者活页装订的；

12.4.2 比选响应文件份数不足或未标注正副本（电子U盘不作为作废条款）。

12.5 比选响应文件无法定代表签字或签字人无有效授权书的。

12.6 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12.7 资质不符或超出经营范围比选的。

12.8 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

12.9 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

- 十三、监督部门：

重庆机场集团有限公司公共区管理部效能监察小组

地址：重庆机场集团有限公司公共区管理部办公楼

电话：023-67151293

- 十四、比选时间、地点及结果通知：

14.1 2022年6月30日10:00时在重庆机场集团公司公共区管理部（重庆市渝北区机场东路28号）办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

14.2 比选结果通知：待结果确定后会通过集团外网进行公示。

- 十五、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：郑先生

电话：67151293

传真：

邮编：401120

附件：比选响应文件格式

- 场区部分路段护栏及隔离石墩

- 漆面翻新项目

- 比选响应文件

- 比选响应人：（盖章）

- 法定代表人或授权委托代理人：（签字）

- 2022年  月  日

附件1

（一）报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥  	）含编制费、增值税专用发票的总报价，增值税率      %,工期    日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

2022年  月  日

（二）工程量清单报价

计价规范根据《中华人民共和国招投标标法》和建设部令第107号《建筑工程发包与承包计价管理办法》。

- 场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新项目

- 比选响应文件

- （二、商务部分）

- 比选响应人：（盖章）

- 法定代表人或授权委托代理人：（签字）

- 2022年  月  日

企业营业执照

提供企业三证合一的营业执照（复印件）并加盖比选响应人单位公章。

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月     日

经营期限：

姓名：	性别：   年龄：	职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：（盖单位公章）

2022年  月  日

附法定代表人身份证复印件

法人代表授权书

本人（姓名）系（比选响应人名称）的法定代表人，现委托本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签字或盖章）

授权人身份证号码：

被授权人代理人：____________（签字）

被授权人身份证号码：

日期： 2022年  月  日

附被授权人代理人身份证复印

合同编号：CQA

场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新项目

承揽合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行： 建行渝北支行机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：5000 1083 8000 5000 0447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新 。

## 第二条 项目地点

重庆机场    。

## 第三条 项目内容和范围

详见附件1             。

## 第四条 项目工期

4.1本项目工期为：自合同签订之日起40个日历天。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条  履约担保、质量保证

5.1乙方应在接到中标通知书七日内日向甲方支付本合同（含增值税）总价款的10%        元的履约保证金，作为履行本合同之担保，甲方应在项目验收合格后无息退还。如乙方未按要求缴纳履约保证金，甲方有权取消其中标资格并上报集团将其列入采购黑名单；如该项目有投标保证金，甲方有权扣除其投标保证金不予退还。

5.2项目质量保证期为：12个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在2小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣质保金的10%。如超过3次未及时响应,甲方有权扣除所有质保金。

## 第六条  合同价款

合同金额（不含增值税）：     元（大写：                 ）；含（增值税）金额：         元（大写：               ）,增值税税率为  %。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

## 第七条 付款方式

7.1项目完工验收合格后，乙方开具并向甲方交付税率为【  %】的正规增值税发票后40个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的97％，剩余3％的余款作为质保金，在质量保证期届满且无问题后40个工作日内不计息支付。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.2 支付方式：银行转账。

7.3 乙方账户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求：  40天   ；

8.2办理证件的要求： 按照重庆机场集团有限公司相关规定进行施工手续办理 ；

8.3 项目所需材料的提供和使用由   乙方  负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包；

8.5承包方需认真落实重庆市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组综合办公室相关防疫要求并签订疫情防控责任书。

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

- 9.2乙方权责：

- 9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

- 9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

- 9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

- 9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

- 9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

## 第十条  成果验收标准和方法

项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方按 标准 进行验收。

## 第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。

12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式陆份，正本贰份，由甲乙双方各执壹份，副本肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份，正副本均具同等法律效力。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

邮箱：                            邮箱：

联系人：                          联系人：

联系电话及传真：                  联系电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

经办部门负责人：

合同签订时间：            合同签订地点：重庆江北国际机场

附件1：

项目内容与标准

一、项目实施内容

根据合同签署，在规定时间内保质、保量完成场区部分路段护栏及隔离石墩漆面翻新工作。

| 类别 | 路段 | 长度 | 工艺内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （米） |  |
| 护栏 | 工作区至渝航大道匝道 | 370 | - 1、打磨除锈 2、底层一遍防锈漆 - 3、面层两遍调和漆（ 1341乳白醇酸磁漆、1212蓝醇酸磁漆） |
|  | 渝航大道至工作区匝道 | 370 |  |
|  | T3出发层高架桥入口周边 | 700 |  |
|  | T3出发至工作区匝道周边 | 500 |  |
|  | 渝航大道至T3要客匝道 | 400 |  |
|  | 渝航大道至T3出发层匝道 | 300 |  |
| 隔离 石墩 | 渝航大道机场辖区直行路段 | 600 | - 1、基层清理 - 2、打磨 - 3、面层两遍反光油漆 |
| 合计 |  | 3240 |  |

- 项目质量标准

- 1.护栏涂装颜色采用中国建筑色卡国家标准《GB/T18922) 1341号乳白色及1212号蓝色相间的组合颜色，路沿石采用黄色反光油漆;所采用的涂料应符合相应标准《HG/T3792-2015》《JT/T657-2006》。

- 2.甲方指定项目施工所用油漆均为三峡牌油漆，乙方保证所购油漆符合甲方要求且质量符合相应的国家及行业标准。乙方须向甲方提供所供产品相关资料，包括产品说明书、产品性能检测报告、质量合格证书等。

- 3.面漆应横平竖直涂刷，不得出现漏刷、流坠、粗糙、涂刷不均匀、刷纹明显等现象，蓝白漆料接口位置需用胶布缠绕后进行平顺处理，蓝白漆料在单管复刷各占长度的比例严格按照相关标准执行。

- 三、项目施工要求

- 1.施工进场前必须办理相关施工手续，施工时遵守江北机场施工相关规定进行安全文明施工。

- 2.施工时施工方应仔细查勘现场及现状，施工区域应设置符合相关标准的安全标志、锥桶、施工告示牌等完备的安全措施。严格做好人员安全管理，施工人员应规范穿戴反光背心和口罩等，所有施工人员满足空防安全和疫情防控相关要求，做好安全防护，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账。

- 3.进行刷漆作业时，应在该区域地面适当位置铺设遮掩物，以免漆料对地面造成污染，施工方应每天对拆下的物料及时进行清理和对施工区域进行打扫，清理、搬运及回收垃圾过程中应装袋处理，严禁抛洒，营造干净整洁的机场环境。

- 4.严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担。

四、特别事宜

1、乙方应将工人工资直接发放到工人手中，如发生拖欠工资导致的投诉，甲方查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，乙方必须无条件配合。

2、施工过程中因乙方的原因造成政府相关职能部门处罚，乙方若不及时履行处罚决定，则甲方无需经乙方授权，可直接以其工程款代缴罚款。

3、乙方应承担本项目有关的试验、试样、检测等费用。当乙方必须开展的本项目有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，乙方有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关工作，由此发生的费用由乙方承担。

4、施工过程中乙方应严格按照项目内容，相关法律法规、行业规范、安全标准进行作业施工，专业工作必须由持证专业人员进行操作，严禁野蛮施工、不服从现场管理等现象，一经发现甲方有权利以扣除履约保证金为处罚；扣除金额以违规情况以5%-100%进行处罚。如情节特别严重或履约保证金处罚满100%，甲方有权终止合同，并将追究乙方民事、经济责任。

5、乙方在施工期间应做好现场安全教育，加强现场安全、质量管理，如施工期间发生安全、质量事故所导致的一切人员、财产损失均由乙方承担，甲方保留其要求赔偿的权利。