重庆机场集团有限公司

重庆江北国际机场2022-2024年樱花湖水库防洪抢险应急预案等项目编制及修编比选文件

编号：GC-2022-60

重庆机场集团有限公司公共区管理部

2022年7月

重庆江北国际机场樱花湖水库2022-2024年防洪抢险

应急预案等编制及修编项目比选文件

我司定于近期对重庆江北国际机场樱花湖水库2022年防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案进行编制及2023-2024年进行修编工作，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

- 1、项目实施内容及要求

- 1.1编制依据

符合国家相关法律、法规及行业标准、规程和规范。

1.2项目概况

重庆江北国际机场樱花湖水库是一座积蓄雨水、景观等综合功能的水利工程。主要由大坝枢纽工程、环湖景观步道、库内左岸边坡治理防护、边坡排水渠、停车场等几部分组成。水库总库容204万m3，为Ⅳ等小（1）型水库工程。为有效预防、及时控制和消除樱花湖水库在汛期期间突发事件的危害，规范汛期期间突发事件应急处置工作，建立健全汛期应急事件处理机制，现需进行对防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案进行编制、修编工作，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

1.3编制内容

本次采购项目需求，分三年实施，具体如下：

1.3.1  2022年对《防洪抢险应急预案》、《汛期调度运用计划》及《大坝安全管理应急预案》进行编制，并组织评审会，经专家组评审后，报渝北区应急管理局及水利局备案；

1.3.2  2023年对《防洪抢险应急预案》、《汛期调度运用计划》及《大坝安全管理应急预案》进行修编，并组织评审会，经专家组评审后，在汛期前报渝北区应急管理局及水利局备案；

1.3.3  2024年对《防洪抢险应急预案》、《汛期调度运用计划》及《大坝安全管理应急预案》进行修编，并组织评审会，经专家组评审后，在汛期前报渝北区应急管理局及水利局备案。

3.资质要求

3.1 投标人必须具有独立法人资格。

3.2 投标人具备水利行业丙级及以上资质或水文、水资源调查评级丙级及以上资质。

3.3 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

4.服务要求

4.1 供方应按国家相关政策规定，对提供的重庆江北国际机场樱花湖水库2022年防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案编制及2023及2024年修编、专家组评审及备案服务承担全部义务。

4.2 供方须在重庆设有稳定的技术服务团队，能保证拥有足够的能力及时处理编制修订过程中遇到的问题。

4.3 售后服务响应：供方接到采购人项目进行中遇到的相关问题或提出疑问时，3小时内需电话回复并拿出书面解决方案。

4.4 供方应提供服务方案，本项目开展内容包括基本情况调查、防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、大坝安全管理预案编制、修订、专家评审、申报备案以及项目进行阶段中的所有服务工作。

- 合格报价供应商

1.报价单位必须具备：

1.1 营业执照、公司资质等；

1.2 法人授权书；

1.3 法人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

1.4 技术方案等；

1.5 服务承诺书。

2.报价要求

本项目的报价应包括：重庆江北国际机场樱花湖水库2022年防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案编制、2023及2024年防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案修编中所产生的所有费用，包含专家组评审费用、税费，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价为31.66万元（大写人民币：叁拾壹万陆仟陆佰元整），不含增值税。报价超过最高限价，将取消报价方的比选资格。

三、选取标准：

本次谈判成交供应商确定办法采用综合评分方法成交；

- 3.1根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

- 3.2递交谈判响应文件截止送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还响应人，并组织重新比选。

3.3重新比选仍不足3个单位的，此项目经小组评定，可继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

3.4评分标准如下表所示

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、报价部分（60分） | 投标报价 | 60分 | 1、评标基准价计算方法： 在招标人公布的最高限价（招标控制价）内的所有经初步评审合格的投标人的投标报价,超过6家（不含）的，去掉最高价及最低价，不足6家（含）则不去除，其平均值下浮3%即为投标总报价的评标基准价。 2、投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=1OO％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价 3、投标人的投标报价得分： 投标人的报价与评标基准价相同时，得满分60分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。扣完为止。（投标报价四舍五入，并取小数点后两位） |
| 2、商务部分（15分） | 人员组成 | 6分 | 1、项目负责人具备注水文类高级及以上职称证书的得3分，该项最多得3分； 2、项目技术负责人具备水利类高级及以上职称证书的得3分，该项最多得3分； |
|  | 业绩 | 9分 | 投标人2019年1月1日至投标截止时间前（以合同签定时间为准），承担过防洪应急预案或洪水影响评价类似业绩：每提供1个合同的得3分，此项最多9分。（须提供合同复印件并加盖投标单位公章。） |
| 3、技术部分（25分） | 项目方案 | （10分） | 工作思路、技术措施等具有较强的针对性，组织机构健全、分工明确（10分）。（方案详尽程度高的为优得6分，方案详尽程度较高的为良得3分，方案详尽程度一般得1分，差或未提供不得分）。 |
|  | 质量保证措施 | （10分） | 质量保障措施：项目实施各阶段的质量保障措施（10分）。（质量保障措施详尽程度高的为优得10分，质量保障措施详尽程度较高的为良得6分，质量保障措施详尽程度一般得3分，差或未提供不得分）。 |
|  | 预警措施 | （5分） | 预警措施详尽程度高的为优得5分，预警措施详尽程度一般得2分，差或未提供不得分。 |

四、比选文件发放的时间、地点

比选文件及相关资料于2022年7月22日，作为附件跟随比选通知在重庆机场集团有限公司外网发放。

五、履约及违约

5.1重庆江北国际机场2022年《重庆江北国际机场樱花湖水库防洪抢险应急预案》、《重庆江北国际机场樱花湖水库汛期调度运用计划》、《重庆江北国际机场樱花湖水库大坝安全管理应急预案》编制及2023、2024年《重庆江北国际机场樱花湖水库防洪抢险应急预案》、《重庆江北国际机场樱花湖水库汛期调度运用计划》、《重庆江北国际机场樱花湖水库大坝安全管理应急预案》修编，均须在渝北区相关行政部门完成备案，若由于供方原因未完成备案，供方需负责无偿编制和修订。由于供方原因未成功备案造成逾期交付的，按第2项规定偿付逾期违约金。

5.2不能按合同规定的工期设计完成，每逾期一天，应偿付给委托单位合同总额万分之一的逾期违约金。逾期违约金的最高限额为合同总价的3%，一旦超过此限额，委托单位可考虑解除合同，并要求承担单位赔偿损失。

六、支付方式：

6.1重庆江北国际机场2022-2024年防洪抢险应急预案等项目编制及修编项目付款：

6.2 合同约定的币种为人民币。

1.2 付款方式：银行转账。

1.3 付款方法：

1.3.1 供方在签订合同之日起30个工作日内完成重庆江北国际机场樱花湖水库2022年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》编制、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之四十；

1.3.1 供方于2023年5月前，完成重庆江北国际机场樱花湖水库2023年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》修编、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之三十；

1.3.3  供方于2024年5月前，完成重庆江北国际机场樱花湖水库2024年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》修编、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之三十。

七、工期时间：

7.1  2022年工期为至合同签订之日起30天；

7.2  2023年工期为在2023年5月前完成备案工作；

7.3  2024年工期为在2024年5月前完成备案工作。

八、比选文件的编制和提交：

8.1供应商应当按照比选文件的要求编制报价文件，报价文件应当对比选文件提出的要求和条件做出实质性应答。

8.2报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

8.2.1 封面；

8.2.2 加盖公章的报价函及声明；

8.2.3 报价清单；

8.2.4 法人代表或法人代表委托人授权书（原件）；

8.2.5 单位简介；

8.2.6 项目主要负责人员证书复印件；

8.2.7 拟投入本次编制的人员组成情况表；（自制）

8.2.8 初步编制方案；

8.2.9 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（自制）

8.3.1 包括营业执照资格证明文件（复印件）；

8.3.2 报价文件一式3份，其中正本1份，副本2份。

九、备注：

1.如报价方未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

2.报价文件必须在2022年8月5日10时前送到重庆机场有限公司公共区管理部320室，过期不予受理。

3.封面上须注明“项目名称”，报价清单要求盖章或签字及报价文件外包装上密封处加盖报价供应商公章、法定代表人盖章或签字。

4.如果报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给供应商，自动取消报价资格。

十、比选时间、地点及结果通知：

1. 2022年8月5日10时在重庆机场集团公司公共区管理部313会议室对本项目进行比选，各报价供应商须参加。

2.公布结果时间：待结果确定后会将在重庆机场外网上公示。

十一、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：郑先生

电话：67151293

附件1：

报 价 函

重庆机场集团有限公司：

- 我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）含税报价，不含税报价：               元（￥          ），增值税率      %，采用增值税专票，按含税金额支付，采用普票则按不含税金额支付。工期	日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）________________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：__________________（盖章）

授权人：____________________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2020 年   月   日

附被授权人代理人身份证复印件

合同编号：CQA

技术服务合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

鉴于甲方需要就  重庆江北国际机场2022-2024年樱花湖水库防洪抢险应急预案等项目编制及修编比选项目由乙方提供技术服务，并支付相应的技术服务报酬。乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，达成本协议， 并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的内容、方式和要求：

1.1技术服务的内容：2022-2024年樱花湖水库防洪抢险应急预案等项目编制及修编 。

1.2技术服务的方式：乙方应通过    实地调研及预案编制 的方式开展技术服务工作。

1.3技术服务的要求 ：  完成预案编制及修编、评审及在渝北区相关行政部门备案   。（达到的目的、质量标准和提交的成果文件）

第二条 履行的期限、地点：

2.1技术服务地点：   江北国际机场内     ；

2.2技术服务期限：   3年     ；2022年完成防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案编制、评审及备案，合同签订之日起30天内完成；2023年5月前完成防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案编制、评审及备案；2024年5月前完成防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划与大坝安全管理应急预案编制、评审及备案。

第三条 工作条件和协作事项

3.1甲方为乙方提供如下工作条件和协作事项   提供樱花湖水库基本资料包含（樱花湖基本信息及自动化监测设备数据）：

第四条 技术服务费、履约保证金及支付方式为：

4.1技术服务费总额（不含增值税）为：        ；

4.2技术服务费由甲方  分期支付支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 供方完成重庆江北国际机场樱花湖水库2022年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》编制、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之四十   ；

（2） 供方于2023年5月前，完成重庆江北国际机场樱花湖水库2023年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》修编、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之三十   ；

（3） 供方于2024年5月前，完成重庆江北国际机场樱花湖水库2024年《防洪抢险急预案》、《汛期调度运用计划》、《大坝安全管理应急预案》修编、评审并在渝北区相关行政主管部门成功备案后，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总价（不含增值税）百分之三十 。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：

户名：

账号：

4.3乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

4.4 履约保证金

4.4.1乙方应在中标通知书发出   / 日内（或签订本合同之前  / 日内），一次性向甲方缴纳履约保证金人民币：   / 元。履约保证金不计利息。

4.4.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

4.4.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX技术服务合同履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

4.4.4本合同期限届满，若乙方在约定时间内履行完成合同义务且无违约情形，甲方在收到乙方退还履约保证金的申请后，十五个工作日之内无息退还。

第五条 技术情报和资料的保密：

5.1.乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.2.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

5.3.乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

5.4.本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第六条 验收标准和方式：

6.1乙方完成技术服务工作的形式：完成相关预案编制、修编、评审及备案

6.2技术服务工作成果的验收标准：符合《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规及《防洪标准》、《洪水调度方案编制导则》等规程、规范相关要求

6.3技术服务工作成果的验收方法： 在渝北区相关行政部门完成备案

6.4验收的时间和地点： 完成备案后在公共区管理部进行验收

第七条 技术服务成果归属与分享

7.1双方约定，履行本合同所形成的成果所涉及的相关知识产权归属甲方。

7.2该技术成果若通过技术转让或知识产权使用许可等方式对外产生经济效益，收益部分双方按   /   比例进行分配。

第八条 违约责任：

8.1甲方的违约责任

（1）甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，未付的报酬应当如数支付，并相应顺延技术服务成果交付时间；

（2）甲方未按期支付报酬的，应当断续支付，每逾期一日，按应付未付金额的万分之一计付违约金；

（3）甲方无故不提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同。

8.2乙方的违约责任

（1）乙方未按期提供服务成果，应当减收或者免收报酬，且每逾期一日，按合同总金额的万分之一计付违约金；如乙方逾期   30  日仍未提交服务成果，甲方有权解除合同；

（2）乙方所提交的服务成果不符合合同约定，或未通过验收的，甲方可拒付报酬，并有权要求乙方按合同总额  3 %支付违约金；

（3）乙方在接到甲方提交的技术资料和数据之日起  15 日内，不开展服务工作的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已收的报酬，并有权要求乙方按合同总额  3 %支付违约金。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人履行                    职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：

10.1提交    /    仲裁委员会仲裁；

10.2依法向   渝北区   人民法院起诉。

第十一条 双方约定本合同其他相关事项为：     /   。

第十二条 除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、传真、电子邮件或邮寄方式发送至以下地址：

12.1甲方指定的联系方式包括：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

乙方指定的联系方式包括：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

12.2以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7日视为已送达；以传真或电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到传真或电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

12.4本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十三条 本合同一式  6  份，甲方执  3  份，乙方执  3  份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署时间：    年    月    日

签订地点：