- 公司采购

- 比选文件

项目名称：C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程

采   购   人：重庆临空经济示范区开发建设有限公司

二〇二三年四月

## 第一篇  比选邀请书

一、比选简介

重庆临空经济示范区开发建设有限公司现就C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程进行公开比选，采购施工服务，欢迎有资质的供应商参与。

比选项目为重庆临空经济示范区开发建设有限公司C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程，比选人为重庆临空经济示范区开发建设有限公司。项目已具备竞比选条件，现对该项目进行公开比选，有意参加的供应商，请在本比选公告规定的报名截止时间前来参加比选。

二、项目概况

（一）项目名称：C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程

（二）项目地点：渝北区江北机场C4片区

（三）项目内容：包含两个部分的内容：主要内容包括两部分，一是对C4片区翔运路匝道进行整治，建设内容主要为道路原有面层、基层进行刨除后重新铺筑，人行道铺装，绿化整治，交通标线布设等。二是新建临时停车场和临时摊铺，建设内容主要为停车场和商铺场地铺装及隔离围栏围挡、道闸、岗亭及移动厕所。具体以施工图为准。

（四）工期：30日历天。

（五）质保期：2年，从项目竣工验收合格之日算起。

三、比选资格

（一）基本资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录和人员伤亡的安全事故；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格

1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。（须提供证书复印件盖比选申请人鲜章）

2、项目负责人必须在本单位注册并具有二级建造师（市政公用工程）及以上资格证书。

3、技术负责人必须具有市政工程相关专业中级及以上职称。

[须在响应文件中提供建造师执业资格注册证、安全生产考核合格证书、职称证和投标单位为其缴纳2022年9月至2023年2月的社保证明材料（有人社局的章）复印件]。

（以上证明材料的复印件须加盖供应商公章，原件备查）

四、保证金缴纳及退还

（一）缴纳保证金方式

供应商应缴纳保证金50000元汇至重庆临空经济示范区开发建设有限公司账户，同时在付款凭证备注栏注明采购项目名称+款项用途，保证金的到账截止时间为2023年4月18日18:00。

递交保证金账户

户名：重庆临空经济示范区开发建设有限公司

账号：50050108380009000199

开户行：建行重庆渝北机场支行

1.供应商必须在付款凭证备注栏中注明采购项目名称+款项用途。

2.供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

3.比选前供应商必须现场递交保证金付款单和银行账户开户许可证的复印件（原件备查），且付款单位必须与供应商单位一致，否则视为无效响应文件，当场予以退回。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，由供应商开具收据后，财务部在30个工作日内按来款渠道无息退还。

2.中选人的保证金，在比选人发出《成交通知书》后，自动转为履约保证金，履约保证金金额为中标合同金额的10%，不足部分在成交通知书发出之日起15日内补缴，不按时补交视为放弃中标资格，并没收投标保证金，拉入我司采购不良供应商。

（三）保证金不予退还

1.伪造或者冒用他人生产（经营）许可证或营业执照的参加比选的供应商。

2.供应商在响应文件中提供虚假材料。

3.比选过程中发现进行贿赂的供应商。

4.采用非正常手段，干扰评审工作的比选。

5.确定成交人后，从送达成交通知书之日起10个工作日内（拒收以视频录像视为送达），成交人单方面原因未与采购人签订合同的，保证金不予退还。

五、比选文件的获取

（一）本比选公告开始发布至截止时间止，各供应商应随时在重庆机场集团有限公司（http:// www.cqa.cn）上获取本项目的比选文件等相关资料，并关注本项目修改或补充内容。

（二）各供应商对比选文件的质疑应在2023年4月15日16:00前书面提交，过期不再受理。

六、响应文件的递交

1.递交截止时间：2023年4月19日9:30-10:00

2.递交地址：重庆临空经济示范区开发建设有限公司

3.比选时间：2023年4月19日 10：00

4.比选地点：重庆临空经济示范区开发建设有限公司一会议室。

5.其他事宜：

（1）未按比选文件规定缴纳比选保证金、密封和送达的响应文件，采购人不予接收或受理。

（2）供应商必须在重庆机场集团有限公司招采系统完成注册（详见网址：https://www.cqa.cn/zbzs/news/2022-9/4_9678.shtml）

七、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘现场，但各供应商必须自行踏勘（因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等自行承担全部责任）。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘过现场，对本项目的情况已经十分了解。

八、联系方式

联系人：刘老师

电  话：023-67153976

联系人：米老师

电  话：023-67152093

2023年4月13日

第二篇    供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选程序及方法、合同条款、工程量清单、图纸、响应文件编制要求、其他资料组成。

（二）比选人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，并编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）比选保证金：

供应商提交保证金金额和方式详见第一篇的“保证金缴纳及退还”。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额为准。

2、比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。必须按照比选文件中的要求提供相关材料，与比选文件中任一要求（如时间起止、社保证明等）响应不一致或不能明显证明一致的，都将导致比选文件无效。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称，还应在封套上注明 “不准提前启封”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。未按上述要求密封、标记的响应文件将拒收。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

比选小组按照有效报价排序由低到高的原则确定拟成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定排名其后一位报价不超过前一名报价5%且报价在采购预算之内的成交候选人。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，比选人将不退还比选保证金，并将其加入我司采购不良供应商。

五、成交公示和发出

1、比选人依法确定拟成交人后，在重庆机场集团有限公司官方网站公示3个日历天。

2、公示截止期内无质疑和投诉，将以书面形式发出成交通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商对比选文件中供应商特定资格条件、供应商须知、评审标准及评审细则、工程量清单等有异议的，可在递交比选文件截止前3天向比选人书面提出质疑。

（二）质疑答复

比选人收到供应商书面质疑后一个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参加了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对比选人答复不满意，或者比选人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向上级主管部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。

3、在确定受理投诉后，上级部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人。

七、签订合同

（一）成交供应商应当自收到成交通知书之日起30个日历天内，按照比选文件和成交供应商响应文件与比选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）比选人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，比选人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

八、建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求

本项目在实施过程中，中选人按照主管部门关于农民工工资相关规定执行。

九、比选报价

1.采用工程量清单计价,工程量清单应采用综合单价计价。

2.供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五篇“工程量清单”的要求填写相应清单表格。供应商的报价应是比选邀请书所述采购范围内的全部工程的投标报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

4.比选报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作否决投标处理。

5.（1）在合同实施期间，单价和总价按合同条款第六条的规定可调整。

（2）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：

☑一般计税法

□简易计税法

6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于递交比选文件截止日前3天通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

7.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改。

8.本工程招标已设置投标总报价最高限价，供应商的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则作否决投标处理。(详见第五篇工程量清单）

本工程招标已设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。(详见第五篇工程量清单）

比选人在合同签订前将对中选人已标价工程量清单进行清标。若发现中选人的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中选人的中选总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中选人必须无条件接受，否则按中选人违约处理。供应商须在响应文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容：

（1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。

（2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。

（3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

9.安全文明施工费：

9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管【2020】97号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

9.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《比选报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其响应文件由评标委员会作否决投标处理。

10.本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

11.本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。

12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

14.本工程若存在跨越既有城市道路的桥梁施工，要求采用无支架施工技术，其技术方案和投标报价按照无支架施工编、报。

15.清单中有部分注明采用“全费用综合单价”的子目，全费用综合单价项目应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等所有费用。中选后比选人不再对综合单价进行调整。

针对全费用综合包干单价项目，无论供应商在单价分析表中是否组价完整，比选人均认为该单价为全费用综合包干单价。

16.投标报价按照比选文件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、公路、水利等其它专业工程相对应专业的现行清单计价规范和规则、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（GQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）等为依据及相应的配套定额和文件，由供应商结合自身实力、市场行情，按照“价税分离”和营改增前后各项费用水平不变的原则自主合理报价。（投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费、确保工程进度的相应措施费）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用，比选人除此以外不支付其它费用。）

17.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分按以下原则报价：

（1）本项目施工组织措施项目清单:施工组织措施费、建设工程竣工档案编制费按照“渝建发【2018】29号”文执行。比选人给出的施工组织措施费、建设工程竣工档案编制费仅供供应商参考，供应商在投标报价时可参照比选人给出的清单及费用并结合本工程和企业自身的实际情况进行报价并包干使用。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内；如果投标费率高于“渝建发渝建发【2018】29号规定费率的，在工程结算时，比选人将在其投标费率的基础上按照中选人的中选总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中选人必须无条件接受，否则其比选保证金或履约保证金不予退还。

(2)施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，结算原则详见合同。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，中选后相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。投标报价包括但不限于以下措施费：

a.保证工程（含本工程、原有建筑和市政设施）质量、安全、工期应采取的全部措施费用。

b.供应商施工的临时设施等费用。

c.由供应商自行解决本工程施工的用水用电，并承担由此发生的各种手续所需费用、水费、电费等。为了不受市网停电影响延误工期，供应商应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期能正常使用。如因市网停电，由供应商自行发电，供应商应自行考虑该因素的有关费用，比选人不对发电费用予以补偿。供应商应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用，比选人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。比选人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工期。

d.材料（含甲供材料、设备）及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次转运等全部费用。

e.工程施工过程中，用于材料及半成品运输的施工便道等措施费。

f.在施工中保护施工区域及已完工的建（构）筑物的安全措施费用。办理市政、环卫、噪音、防尘、交通管理等相关手续的费用（应属建设单位法定缴纳的除外）。

g.交叉施工费、干扰费及施工配合费。

18.投标报价的特别说明：供应商应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施及风险费用纳入本次投标报价内，不再单独计量，结算按专用合同条款执行：

（1）供应商自行考虑场内修建临时道路进行材料运转及多次运转和各类机械设备无法到达的情况，相关费用均由供应商自行纳入投标报价。

（2）供应商应充分考虑工程所需要的临时设施用地手续的办理及费用，包含工程范围内所有项目完工后的拆走、清理、清洁（初次开荒）、平整以及除渣（包括场内外运输以及渣场）的费用，包含按照比选人有关现场安全文明、环境保护、消防等管理要求需由投标方自行设置的现场标识、安全标示、工器具等费用。

（3）高温补贴和迎接各类检查发生的费用由供应商自行测算，纳入本次投标报价。

（4）交通组织措施费用应包含开口费、恢复费、市政围挡、每个开口需配置1-2名协勤人员等措施。交通组织措施费包含在施工技术措施项目清单中，纳入本次投标报价。

（5）环保部门应收取的工程排污费由供应商自行测算并按现行收费标准缴纳，乙方投标时，将此费用综合考虑在投标报价内，不再单独列项和结算。

19. 供应商应对比选人提供的工程量清单进行全面充分地核对，对于其中的错项、漏项等错误应于递交比选文件截止日前3天通知比选人核查，如果供应商未能及时提出，视为供应商放弃了该权利，合同价款中已包含了该清单错误。

20.特别说明：采购结束后中选单位必须在7个工作日内向比选人提供与响应文件内容一致的预算文件软件组价版，和技术措施综合单价分析表电子版。

## 第三篇  比选程序及方法、评审原则、无效响应和采购终止

一、比选程序及方法

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与比选。

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 比选供应商法定代表人营业执照复印件； 比选供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 法定代表人或其授权代表须在比选供应商单位2022年9月至2023年2月连续缴纳社会保障金证明材料； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所需的服务的专业能力 | 比选供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.缴纳社会保险金的证明材料复印件（缴纳社会保险金的证明材料指：社会保险登记证）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保险资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金。 |
|  |  | （5）在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供诚信书面声明（见格式文件）； 2.供应商通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询本公司信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，并打印盖章。 3.如比选人在公示拟成交人、发出成交通知书、签订合同前后，发现供应商有以上行为有权终止成交和单方面无偿终止合同。 |
| 2 | 比选供应商必须符合的特定资格条件（要求） |  | 符合本比选文件第一篇规定 |
| 3 | 比选保证金 |  | 符合本比选文件第一篇规定 |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 原件备查 | 比选人对响应文件复印不清晰或有疑问等的供应商需提供原件。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对比选文件规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经比选人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

二、评审原则

供应商根据工作量，结合自身情况报价，按照有效总报价由低到高的顺序进行排名，最低报价者为第一候选人。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商未按照比选文件的要求缴纳比选保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定密封、签字、盖章；

（五）供应商的报价超过限价的；

（六）响应文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（七）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容。

四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

第四篇  合同条款

## 第五篇  工程量清单

## 第六篇  图纸

## 第七篇  响应文件编制要求

- 比选报价函部分

（一）报价函（格式）

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式）、被授权人社会保险金证明材料

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件；（盖鲜章）

（二）特定资格条件证明材料（复印件加盖鲜章）

（三）2021年或2022年度财务状况报告或基本帐户开户银行出具的资信证明（复印件）

（四）诚信声明（格式）

（五）公司信用记录查询结果证明材料

（六）比选保证金缴纳证明

（七）承诺（格式）

以上资料装订成册后密封。密封袋封面需有供应商名称、法定代表人或授权代表姓名及联系方式，密封袋封口处须加盖供应商公章，授权代表需带上本人身份证原件。授权代表无法证明身份的、不按规定制作装订、密封响应文件的，为无效响应。

（项目名称）

响 应 文 件

比选报价函部分

供应商： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、被授权人社会保险金证明材料

### （一）比选报价函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的比选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥    ），该工程项目负责人为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到比选文件的要求，质保期        ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。

2. 我方承诺响应比选文件规定的比选有效期，在比选有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 随同本比选报价函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。比选保证金有效期与比选有效期一致，在此期间，若我方违反采购有关法律、法规及本比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选报价函递交的比选报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于国家要求的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

供应商：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

供应商：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

供应商：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

## 二、经济部分

（项目名称）

响 应 文 件

经济部分

供应商： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[提示：目录由供应商自行编制]

### （一）已标价工程量清单

## 三、资格审查部分

（项目名称）

响 应 文 件

资格审查部分

供应商： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖鲜章）

（二 ）特定资格条件证明材料（复印件加盖鲜章）

（三）2021年或2022年度财务状况报告或基本帐户开户银行出具的资信证明（复印件）

（四）诚信声明（格式）

（五）公司信用记录查询结果证明材料

（六）比选保证金缴纳证明

（七）承诺（格式）

（二）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（四）诚信声明

项目名称：

致：                  （比选人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

### （七）承诺

（比选人名称）：

我公司        （供应商名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司比选报名截止日资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、拟派的项目负责人未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

我公司若中选，在签订合同之前，将按照要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我司承诺符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。未修改比选文件中规定工程量清单中不允许修改的内容。每项工程量清单综合单价报价未高于对应工程量清单综合单价最高限价。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，比选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。。

5、我公司按期保证保质保量完成项目建设。

供应商：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日