附件1：

航务楼、海关楼等建筑消防设施设备维修、改造

项目（第二次）相关要求

- 本询价单询价对象为消防设施施工单位，资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级资质或者建筑工程施工总承包贰级及以上资质；（相关资质报价时附工商营业执照、资质证明性文件，加盖响应人鲜公章）。

- 该项目实施报价总包干。此询价单报价包含了材料、运输、安装（需施工的项目）等一切费用，不得以任何理由向询价人增加费用。

- 询价人应报价单位书面申请，可以组织现场踏勘，只做相关情况介绍，供报价单位参考，询价人不对报价单位据此作出的判断和决策负责。

- 设备验收标准：符合国家、行业、重庆市地方性的消防技术标准（规范、规程）等。

- 工期：自订单签订起40个自然日内成交人完成采购并通过询价人验收，逾期每日扣除1％项目款。

- 报价单位不得擅自更换询价单中列明设备的品牌型号；

- 付款方式：项目完工验收合格后，成交人开具合同金额的增值税专用发票。询价人在收到增值税发票后30个工作日内，向成交人支付95％工程款，剩余5％为质保金，待质保期满且完成全部保修任务后一个月内付清（不计息）；

- 本项目质保期一年；

- 成交人应做好施工现场的安全管理和组织，施工作业不得影响机场的生产运行，如发生安全事故和投诉事件造成询价人或第三方损害，则由成交人承担所有责任，在事故未解决前，询价人可以暂停支付成交人相关费用；

- 10、其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内；②成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，询价人给予协调、支持；③ 成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响询价人及其他单位的正常生产、经营、使用。⑤设备、材料采购部分内容，成交人供货后由询价人自行安排安装，设备、材料采购及施工部分由成交人负责采购设备及安装。⑥施工部分第六项，新增、移位感烟探测器具体部位详见附件2图纸。