附件1：

消防控制室整合优化项目施工图审查项目相关要求

- 本项目询价响应单位资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑二类施工图审查机构认定证书（报价时附工商营业执照、资质证明文件，加盖报价人鲜公章）；

- 施工图审查范围：对业主提供的送审资料，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》及国家现行技术标准、规范和上级有关部门的要求、规定，进行技术审查（包括但不限于建筑、消防、结构、电气等）；

- 施工图审查要求：审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。审查不合格的，审查机构应当将施工图退建设单位并出具审查意见告知书，说明不合格原因；

- 付款条件为：审查合格后一次性支付审查费用，若审查不合格，建设单位将在10个工作日内重新提起审查，直至审查合格。（特别说明：由于此项目涉及重庆机场集团有限公司、重庆江北国际机场有限公司、航空物流园发展分公司，根据重庆机场集团公司所定原则应由三家单位分别按31.5%、16.8%和51.7%比例支付审图费用，故此项目成交单位将与3家单位分别签订项目订单，项目完成后由各公司直接支付至成交单位）；

- 审图期限为：自甲方提起审查并提交相关资料起20个自然日内完成，逾期每日扣除5％审查费用；

- 需审核的施工图相关资料详见附件2图纸。