重庆江北国际机场有限公司

消防监护部办公楼文化建设项目

比选文件

编号：BX-2024-010

重庆江北国际机场有限公司

消防监护部

二〇二 四年十一月

目录

第一章比选要求

第二章比选办法（综合评估法）

第三章比选要求附件

第四章合同书格式

- 比选要求

重庆江北国际机场有限公司消防监护部决定于近期对消防监护部办公楼文化建设项目实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

消防监护部办公楼文化建设项目在重庆机场东路15号办公楼内实施，总面积约330平方米。比选成交单位须（包含但不限于）根据采购人提供的原方案与采购人充分沟通后进行优化完善，按照采购人要求及时响应并提供最终设计稿、效果图和制作方案，采购人确认后开始制作、运输和安装等工作。具体内容如下：

| 序号 | 项目地点 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼1楼左侧墙面 | 消防监护部LOGO、名称、简介、核心标语等形象墙整体设计制作。 |  |
| 2 | 办公楼1楼右侧墙面 | 规划设计宣传区域，公告栏区域等；氛围装饰根据实际情况进行设计，规划合理、简洁美观；并与原有氛围灯相适应。 |  |
| 3 | 办公楼1楼至2楼转换处墙面 | 与主责主业紧密联系的主题标语牌。文字设计美观大方，并根据实际情况辅以色块、图片、灯光或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 4 | 办公楼1楼至2楼左侧楼梯墙面 | 消防监护部部门发展历程展示。由下至上，以图文形式展现，设计具有时间连贯性、延续性的风格，并与原有氛围灯相适应。 |  |
| 5 | 办公楼2楼楼梯间正对墙面 | 部门荣誉墙展示。可摆放奖牌和奖杯，并根据实际情况辅以色块、图片或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 6 | 办公楼2楼至3楼转换处墙面 | 展示部门工作特色及工作作风的主题标语牌。文字设计美观大方，并根据实际情况辅以色块、图片、灯光或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 7 | 办公楼2楼至3楼左侧楼梯墙面 | 消防监护部中心工作和主要任务展示。由下至上，以图文形式展现，样式设计应突出主题、文字简洁，与原有氛围灯相适应。 |  |
| 8 | 办公楼3楼会议室外墙 | （一）外墙（左），为党建主题形象墙；突出主题，并根据实际情况辅以色块、图片或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 （二）会议室外墙（右）为党建品牌释义。 |  |
| 9 | 办公楼306会议室 | （一）基本内容展示 党的宗旨、党员的权利、党员的义务、入党誓词、党旗、三会一课制度、党员发展流程等基本内容。 （二）党建品牌展示墙 介绍说明消防监护部的党建品牌和具体工作，展示部门在党建工作方面的成果和经验。各部分整体风格设计与外墙党建主题形象墙具有一致性。 |  |
| 10 | 办公楼3楼右侧尽头墙面 | 党风廉政建设展示墙。设计突出展示部门党风廉政建设文化，严格遵守党的纪律，保持廉洁奉公的主题形象。 |  |
| 11 | 办公楼3楼左侧尽头墙面 | 团组织建设板块。设计板块内容需包括团委简介、青年志愿者、青年文明号创建、团内评先评优、团的活动等内容，展现团委的工作成果。 |  |
| 12 | 办公楼309内外墙 | （一）外墙：职工之家文化墙；体现家文化特色、包含主题标语展示等。 （二）内墙：根据实际情况设计职工之家相关标语、阅读区等功能板块区域标志。 |  |
| 13 | 办公楼3楼至2楼右侧楼梯墙面 | 消防监护部各部门业务突出、典型事件介绍，以“第一次”、或重要转折节点为主题。由上至下，以图文形式展现，样式设计应突出主题、文字简洁，与原有氛围灯相适应。 |  |
| 14 | 办公楼2楼至1楼右侧楼梯墙面 | 工作相关场景展示照片墙，用图文介绍直观展示岗位工作和优秀员工风采。由上至下，以图文形式展现，样式简洁，采用活动式，方便更换，与原有氛围灯相适应。 |  |

二、项目要求

2.1比选响应人需按照现场实际尺寸和采购人要求在对采购人原设计方案进行设计优化、制作、运输和安装，并出具效果图（平面图及3D效果图），其中设计方案应不限次数修改直至采购人满意为止。比选成交单位一般应在采购人提出修改要求后的3个工作日内完成修改，如未按期完成扣除履约保金的10%（如履约保金不足，必须在5个工作日内补齐），如有特殊情况无法完成应与采购人协商，征得采购人书面同意，并明确完成时限。

2.2本项目设计方案的优化调整、制作必须充分体现和展示部门特点（部门主要业务包含：灭火救援、防火安全、航空器监护守护、廊桥及地面设备保障），目视化展示字体式样应尽量一致；所用图形、图片除照片使用本色以外，应在主色调中选取；所用背景灯饰、氛围灯饰灯光颜色仅在白色、黄色等2种颜色中选取；如需要使用灯饰展示生产场景或实物，灯光颜色尽量与实物颜色保持一致，如需使用企业文化标识颜色，应与企业发布的规范保持一致（需提供2-3种主要材料样品）。

2.3在优化设计制作中要做好质量品控，力求深度还原设计效果。文化展示材质和工艺应包含但不限于墙面处理、木结构、PVC、亚克力、玻璃、金属等材质加工造型、各种特种广告饰面材料、LED声光电等技术工艺，根据设计效果进行合理搭配，整体呈现多层次，高品质立体布局。设计制作中使用的主题展板厚度不低于5mm，亚克力立体字厚不低于10mm，多层造型中使用的木龙骨、阻燃胶合板基层、石膏板等材料厚度不低于10mm。墙面刮腻子灰打磨，涂刷基膜，造型部份作艺术墙布高精度UV彩印。

2.4本项目所需材料、工具、设备均由成交单位自行提供，并负责运输和保管，所需费用由成交单位自行承担，材料、设备的质量应符合国家、行业有关标准。成交单位在设计、制作、运输、安装等任一过程中如出现任何安全责任问题或对材料造成损坏、划痕由成交单位自行承担，如对基础设施、设备、材料、墙面等造成破坏，成交单位应无条件的予以恢复原状或更换。

2.5本项目需双方签定安全责任书，加强岗前和运行中的安全教育、培训工作，使所有员工增强自我保护意识；施工前，成交单位应进行专项安全技术教育，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工；进入施工区域，所有人员须着装整洁，严禁酒后作业；现场一旦发生安全事故，应立即报告甲方以及项目主管人员，并以最快速度组织施救活动；在组织现场施救的同时，项目主管人员应安排人员对救治现场封闭警戒，并保护好事故现场，以便事后调查分析；如发生人员伤亡等安全事故，由成交单位自行承担。

施工途中应注意材料、设备堆放整齐，保证区域环境卫生。施工完成后应将遗留材料、施工垃圾清除至采购人指定位置，地面、墙面也要做好恢复。

2.6踏勘现场时间为：2024年12月3日至2024年12月4日（每日9时至17时），比选响应人可电话（023-88869060）预约集中踏勘现场时间（过时间视为已踏勘），提交比选响应文件时应一并提供项目优化设计稿（包括平面图及3D设计图）。

2.7若文化展板在质保期内有脱落、裂缝等情况，成交单位须提供免费维修服务。

三、资质要求

3.1 响应人应具有独立法人资格，具备经行政主管部门依法登记的营业执照、事业单位登记证书或其他经依法登记的证照。（须提供证照复印件加盖鲜章）

3.2比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关截图查询加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.3比选响应人不在重庆机场集团有限公司和重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单之内（提供服务承诺加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.5本项目不接受联合体参与，不得转包、分包。

3.6 参与过消防监护部办公场所文化建设展板原设计服务商不得参与本项目。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2024年11月29日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2024年12月2日16：00时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱cqaxfhwb@163.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2024年12月10日14时00分至14时30分送到重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼207室，过期不予受理。

4.3.22024年12月10日14时30分在重庆江北国际机场有限公司消防监护部（重庆市渝北区机场东路15号）办公楼对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证原件，授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书原件，以备核验其合法身份。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：方案设计优化、制作、人工、辅料、安装、运输、软硬件采购等涉及到的其他所有费用，本项目报价为不含税包干价，增值税税率单列。本项目合同价一次性全额包干、包全，比选响应人报价时须充分考虑人工及材料的涨价因素及履行本合同有关的其他风险。

本项目最高限价为122641.00元（大写：壹拾贰万贰仟陆佰肆拾壹元整）（不含税价），报价超过最高限价将取消响应人的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选采用综合评估法成交（评分方法详见第二章）。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由采购办公室出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1比选响应保证金：无。

7.2履约保证金为含税合同总价的5%，在收到成交通知书 5个工作日内且在合同签订前缴齐，合同完成通过验收后30个工作日一次性退还 (不计利息)。

7.2.1提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账，应在“付款备注”中写明本项目名称+履约保证金。提交履约保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取履约保证金收据，在签订合同时，应出示采购人计财部开具的项目履约保证金收据原件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：50050108380000000060

八、支付方式

8.1项目完工经甲方验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到发票后20个工作日内，向乙方支付至合同总价款（不含增值税）的95%；剩余5%作为质量保证金，1年质保期满后，无任何质量问题，甲方收到乙方提出付款申请及收据，经甲方书面确认未发生违约情形后，一次性付清余款（退还质量保证金）。

8.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

- 工期/服务期

工期：成交单位应在合同签订后7个日历天内提交最终优化设计、制作方案，并在通过采购人审核后25个日历天内完成制作并安装完成。

- 质保期：成交单位所供货物的质量保证期为1年自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的问题，在接到采购人通知后，成交单位需派专业技术人员在24小时内赶到现场处理。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1封面。

11.2.2报价部分。比选响应人应按照比选文件要求报出拟提供服务的总价、相关税金等详细内容，报价应包括优化设计、制作、人工、辅料、安装、运输、软硬件采购等费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。（表格自制）

11.2.4技术部分。主要包括项目的描述、优化设计方案（须明确尺寸、材质、工艺等）、施工安装方案、售后服务方案等技术方案。如果提供的货物和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。(格式自拟)

11.2.5商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）以及其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

11.2.6比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子响应文件1份（U盘形式），电子响应文件应是纸质文件扫描格式，若存在清单报价请提供Excel格式报价文件。

十二、比选须知

12.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.1未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的（如有）；

12.1.2未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.3比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.4未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12投标文件有下列情形之一的，视为非实质性响应，作否决投标（废标）处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。

（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。

（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限。

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

13.13有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

14.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.7.2不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.7.3不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

14.7.4不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7.5不同比选响应人的响应文件相互混装；

14.7.6不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

14.7.7不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

14.7.8不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

14.7.9不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

114.7.10不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

14.7.11不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

14.7.12不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

14.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6有下列情形之一的异议，不予受理：

15.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

15.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

15.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

15.6.4不在结果公示期内的。

15.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司消防监护部综合办公室

地址：重庆江北国际机场有限公司机场东路15号办公楼

电话：023-67153645

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司消防监护部

联系人：朱老师

电话：023-67152931

第二章比选办法（综合评估法）

本次比选采取综合评估法。在经过响应性评审后对符合本文件基本要求的比选响应人进行详细评审，总得分为经济、技术、商务三种评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加，满分为100分，评审委员会根据综合得分从高到低排名1至3名的响应人作为拟成交候选人（若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按得分从高到低推荐所有比选响应人），采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | 总分=技术部分得分+经济部分得分+商务部分得分 技术部分：40分。 经济部分：50分。 商务部分：10分。 |  |  |
| 条款号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| 2.1 | 技术部分（40分） | 项目方案 | 40分 | 1.优化设计方案（15分） （1）结构清晰，各部分内容层次分明，逻辑连贯，易于理解得0~3分； （2）整体布局设计与场地、建筑、空间协调统一，相互映衬。得0~3分； （3）可操作性强，紧密结合实际应用场景，精准匹配环境需求得0~3分； （4）整体设计色彩搭配和谐，色彩搭配合理、层次分明，视觉效果美观。得0~3分； （5）对项目理解和认识有一定深度，设计出亮点，呈现业主方部门特色，特别是在细节上处理得当，有新颖设计。0~3分。 2.施工安装方案部分（20分） （1）施工安装方案的合理、科学，确保施工过程的安全和质量，得0~5分； （2）优化设计方案与施工方案契合度高，实施可行性强，0-5分； （3）满足比选文件施工工期要求，根据自身实际情况制定工程推进计划，编制合理，工期和劳动力安排计划合理，抢工、赶工方案可行性强，0-5分。 （4）避免施工过程对办公环境造成影响的措施，措施合理、操作性强，效果明显，0-5分。 3、售后服务方案部分（5分） 方案内容应包含到售后响应时间、售后服务人员及措施安排等内容。方案内容完善得0-5分。 |  |
| 2.2 | 经济部分 （50分） | 总费用报价 | 50分 |  | - 包含本次项目建设所有报价，比选报价四舍五入，并取小数点后两位。响应人的报价与评标基准价相比，相同得50分，偏差率每增加1%扣0.6分，每减少1%扣0.4分，扣完为止。注：不足1%的，按插入法计算得分。 - 在采购人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的报价中去掉其中（有效报价不足五家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，为比选采购评审基准价。（评标基准价保留“元”小数点后两位），按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 - 偏差率=100%×（响应人报价－评标基准价）/评标基准价（评标基准价保留“元”小数点后两位）。 |
| 2.3 | 商务部分 （10分） | 业绩和质保期延长承诺 | 10分 |  | - 1.业绩部分（6分） - 2022年1月1日至比选响应文件递交截止日（以合同签订时间为准），具有单个合同10万（含）以上的阵地建设或文化建设或标识标牌等类广告展示设计、制作及安装项目业绩，每个合同得3分，最多得6分。（提供合同复印件，原件备查。） - 质保期延长承诺（4分） - 质保期在满足比选文件规定的基础上，每延长三个月得1分，最多得4分。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 3 | 评审程序 | 1.评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=技术部分得分+经济部分得分+商务部分得分。 2.按照比选文件的规定对所有比选响应文件进行响应性评审，只有通过响应性评审的比选响应文件才能进行后续评审。 3.详细评审，按第一章规定对响应报价有算术性错误的进行修正，并按修正后的经济部分报价进行后续评审。 4.按本章比选办法进行评审，评审委员会根据综合得分从高到低排名前3的响应人作为拟成交候选人（若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按得分从高到低推荐所有比选响应人），采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。 |  |  |  |

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

- 我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税的总报价，税率   %，应在合同签订后    个日历天内提交最终优化设计、制作方案，并在通过采购人审核后   个日历天内完成承包项目的全部工作。

1．我方承诺：

（1）在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

2．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

3．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

附件2：

报价明细

（表格自制）

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	（加盖单位公章）

年月日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件5：

重庆江北国际机场有限公司

消防监护部办公楼文化建设项目承揽合同

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方：重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：91500112MA5U9Q003T

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

开户名称：重庆江北国际机场有限公司

账号：50050108380000000060

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方承揽甲方消防监护部办公楼文化建设项目事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

## 消防监护部办公楼文化建设项目

## 第二条 项目地点

重庆江北国际机场消防监护部办公楼（机场东路15号）。

## 第三条项目内容和范围

消防监护部办公楼文化建设项目在重庆机场东路15号办公楼内实施，总面积约330平方米。比选成交单位须（包含但不限于）根据采购人提供的设计方案进行制作，可针对原方案与采购人充分沟通后进行优化完善，按照采购人要求及时响应并提供最终设计稿、效果图和制作方案，采购人确认后开始制作、运输和安装等工作。具体内容如下：

| 序号 | 项目地点 | 设计、制作内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼1楼左侧墙面 | 消防监护部LOGO、名称、简介、核心标语等形象墙整体设计制作。 |  |
| 2 | 办公楼1楼右侧墙面 | 规划设计宣传区域，公告栏区域等；氛围装饰根据实际情况进行设计，规划合理、简洁美观；并与原有氛围灯相适应。 |  |
| 3 | 办公楼1楼至2楼转换处墙面 | 与主责主业紧密联系的主题标语牌。文字设计美观大方，并根据实际情况辅以色块、图片、灯光或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 4 | 办公楼1楼至2楼左侧楼梯墙面 | 消防监护部部门发展历程展示。由下至上，以图文形式展现，设计具有时间连贯性、延续性的风格，并与原有氛围灯相适应。 |  |
| 5 | 办公楼2楼楼梯间正对墙面 | 部门荣誉墙展示。可摆放奖牌和奖杯，并根据实际情况辅以色块、图片或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 6 | 办公楼2楼至3楼转换处墙面 | 展示部门工作特色及工作作风的主题标语牌。文字设计美观大方，并根据实际情况辅以色块、图片、灯光或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 |  |
| 7 | 办公楼2楼至3楼左侧楼梯墙面 | 消防监护部中心工作和主要任务展示。由下至上，以图文形式展现，样式设计应突出主题、文字简洁，与原有氛围灯相适应。 |  |
| 8 | 办公楼3楼会议室外墙 | （一）外墙（左），为党建主题形象墙；突出主题，并根据实际情况辅以色块、图片或石膏造型等氛围装饰的整体设计。 （二）会议室外墙（右）为党建品牌释义。 |  |
| 9 | 办公楼306会议室 | （一）基本内容展示 党的宗旨、党员的权利、党员的义务、入党誓词、党旗、三会一课制度、党员发展流程等基本内容。 （二）党建品牌展示墙 介绍说明消防监护部的党建品牌和具体工作，展示部门在党建工作方面的成果和经验。各部分整体风格设计与外墙党建主题形象墙具有一致性。 |  |
| 10 | 办公楼3楼右侧尽头墙面 | 党风廉政建设展示墙。设计突出展示部门党风廉政建设文化，严格遵守党的纪律，保持廉洁奉公的主题形象。 |  |
| 11 | 办公楼3楼左侧尽头墙面 | 团组织建设板块。设计板块内容需包括团委简介、青年志愿者、青年文明号创建、团内评先评优、团的活动等内容，展现团委的工作成果。 |  |
| 12 | 办公楼309内外墙 | （一）外墙：职工之家文化墙；体现家文化特色、包含主题标语展示等。 （二）内墙：根据实际情况设计职工之家相关标语、阅读区等功能板块区域标志。 |  |
| 13 | 办公楼3楼至2楼右侧楼梯墙面 | 消防监护部各部门业务突出、典型事件介绍，以“第一次”、或重要转折节点为主题。由上至下，以图文形式展现，样式设计应突出主题、文字简洁，与原有氛围灯相适应。 |  |
| 14 | 办公楼2楼至1楼右侧楼梯墙面 | 工作相关场景展示照片墙，用图文介绍直观展示岗位工作和优秀员工风采。由上至下，以图文形式展现，样式简洁，采用活动式，方便更换，与原有氛围灯相适应。 |  |
| 以上优化设计内容在后期制作、安装中均需按照设计稿提供相应实物。 |  |  |  |

## 第四条项目工期

工期：乙方应在合同签订后7个日历天内提交最终优化设计、制作方案（包括但不限于设计、制作、人工、辅料、安装、运输、软硬件采购等），并在通过甲方方审核后25个日历天内完成制作并安装。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条履约保证金

5.1本合同履约保证金为含税合同总价的5%，即人民币元（人民大写：）。乙方在收到成交通知书5个工作日内且在合同签订前缴齐，合同完成通过验收后30个工作日一次性退还（不计利息）。

5.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

5.3乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“XX项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

5.4本项目完工验收合格或提前解除后的10个工作日内，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，服从甲方监督，无违规事件等问题，并妥善处理好善后各项事宜，经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方提供的退还保证金的申请、收据后，30个工作日内将履约保证金无息返还。

## 第六条 质量保证

## 6.1项目质量保证期为：   个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的问题，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在24小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣尾款的5%。

## 第七条 合同价款

7.1合同金额不含税金额：元（大写：）,增值税税率为 %。本合同价格为“总价包干”，包括但不限于优化设计、制作、运输、安装、人工、辅料及配套、风险措施费用以及涉及到的其他所有费用，质保期内售后维修服务所产生的费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

## 第八条 付款方式

8.1乙方优化设计、制作结束后，甲方进行验收，除本合同另有约定的外，乙方所供物资应是全新的，未被使用过的。

8.2项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后20个工作日内，向乙方支付合同价款的95％计  元（大写 ：），剩余5％计  元（大写： ）作为质保金。质量保证期届满，乙方提供书面申请及收据，经甲方书面确认未发生违约情形后30个工作日内一并无息支付。

## 在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为合同约定不含增值税金额；若乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3乙方开具的发票其收款账户名称必须与合同签署乙方名称一致，否则不予付款。

8.4支付方式：银行转账

8.5乙方账户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第九条 承揽要求

9.1乙方工作时间的要求：根据甲方要求而定；

9.2办理证件的要求：不涉及；

9.3项目所需材料的提供和使用由乙方负责；

9.4未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包；

9.5其它要求：

9.5.1乙方需按照现场实际尺寸和甲方要求进行优化设计、制作、运输和安装，并出具优化设计方案、效果图和制作方案，其中优化设计方案应不限次数修改直至甲方满意为止；同时乙方应无条件接受甲方根据展板安装现场实际效果提出的修改意见，不限修改次数直至通过甲方验收。乙方一般应在甲方提出修改要求后的3个工作日内完成修改，如未按期完成扣除履约保金的10%（如履约保金不足，必须在5个工作日内补齐），如有特殊情况无法完成应与甲方协商,征得甲方书面同意，并明确完成时限。

9.5.2售后及其他服务。整体项目成品质量保证期为  年，自乙方制作完成并验收合格之日起算。如果项目成品在保质期内出现任何部分破损或质量问题，乙方应保证在接到甲方通知后24小时内到达现场进行免费修缮或更换，须达到验收标准。

9.5.3本项目所需材料、工具、设备、电器等均由乙方自行提供，并负责运输和保管，所需费用由乙方自行承担，材料、设备的质量应符合国家有关标准。

9.5.4乙方在优化设计、制作、运输、安装任一过程中如出现任何安全责任问题或对材料造成损坏、划痕由乙方自行承担，如对基础设施、设备、材料、墙面等造成破坏，乙方应无条件的予以恢复原状或更换。

9.5.5环境保护要求：乙方在施工途中应注意材料、设备堆放整齐，保证区域环境卫生。施工完成后，乙方应将遗留材料及施工垃圾清除至甲方指定位置。

## 第十条 双方的权利与义务

10.1甲方权责：

10.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用。

10.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议。

10.1.3对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助。

10.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

10.1.5甲方有权对素材内容予以部分调整，乙方须无条件配合进行设计和制作调整。

10.1.6甲方有权对乙方的优化设计方案提出修改建议，乙方应不限次数修改直至甲方满意为止。

- 10.2乙方权责：

10.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

10.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

10.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

10.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

10.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

10.2.6项目中每一步都需经过甲方同意后才能进行下一步操作。

## 第十一条 成果验收

项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方按最终通过

审核的优化设计和制作方案，会同乙方在现场进行验收。

## 第十二条 知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十三条 违约责任

13.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

13.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按13.3约定处理。

13.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过10天的，甲方有权解除合同。

13.4乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十四条 争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二）种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十五条 通知与送达

15.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

15.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

15.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

15.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

15.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

15.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

15.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十六条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十七条 补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十八条 保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十九条 其他

19.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

19.2本合同一式陆份，正本贰份，由甲乙双方各执壹份，副本肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

签约代表：                 法定代表人（或委托代理人）：

合同签订时间：

合同签订地点：

附件1：

采购廉洁协议书

为加强采购（物资/服务）活动中的廉政建设，规范、约束双方行动，防止违法违纪和不廉洁问题发生，营造良好营商环境，促进公平公正，维护双方合法权益，经协商一致，达成本廉洁协议。

一、甲方从业人员义务

1.不得违规接受和索取乙方任何形式的礼品礼金、有价证劵。

2.不得违规接受乙方请吃以及其它可能影响公正执行公务的宴请。

3.不得违规接受乙方安排的旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用或通过披露甲方应当保密的信息和材料与乙方进行利益交换。

5.不得在乙方报销应当由甲方单位和个人承担的费用。

6.不得利用乙方或乙方人员的车辆、设备等器具供个人私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验改、付款等合同执行等环节为谋求私利，明示或暗示索取合同之外的任何费用。

8.不得自己或介绍亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得为谋私利，请托乙方提供其它形式的帮助。

二、乙方从业人员义务

1.不准以任何形式对甲方从业人员送、赠礼品礼金和有价证劵。

2.不得违规邀约甲方从业人员请吃。

3.不得违规安排甲方从业人员开展旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向甲方从业人员支付合同以外的各种费用或向甲方从业人员打听、索要应当保密的信息和材料。

5.不得报销应当由甲方从业人员个人承担的费用。

6.不得提供车辆、设备等器具供甲方从业人员私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验收、付款等合同执行等环节向甲方从业人员支付合同之外的任何费用。

8.不得安排甲方从业人员的亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得违规为甲方从业人员的请托提供其它形式的帮助。

三、违约责任

1.在项目实施过程中，甲方从业人员如违反本协议，视情节轻重，甲方给予相应的党纪、政务处分或组织处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。乙方发现甲方从业人员违反本协议的，应保留证据，及时向甲方有关部门举报。

2.在项目实施过程中，乙方从业人员违反本协议的，甲方视情节轻重，有权采取取消相应资格、扣罚经济合同履约保证金、解除经济合同、列入甲方供应商黑名单限制进入等方式予以处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。

| 项目单位： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 项目单位负责人： （签字） |  | 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |

年月日年月日

附件2：

承诺书

重庆江北国际机场有限公司：

我公司（比选响应人名称）参加了贵单位（项目名称）的比选采购，自愿作出如下承诺：

1.我公司比选截止日不存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目比选。

（2）处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（3）被采购人（重庆机场集团有限公司及重庆江北国际机场有限公司）列入供应商黑名单库且在有效期内。

2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我公司的响应文件符合比选文件的技术标准和要求（如有）。

4.我公司严格遵循比选文件第十四条“响应人违规行为处罚条款”的相关规定。如存在其中某一条款的情形，同意采购人按照相应条款的措施进行处罚，并依法承担相应责任。

5.我公司在比选响应中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，采购人可取消我公司成交资格，响应保证金不予退还，并列入采购人供应商黑名单库。我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6.我公司非借用或挂靠他人资质实施，若成为本项目成交人，承诺不转包、不违法分包，否则接受发包人依照法律法规和合同约定追究法律责任。

比选响应人（单位）：（盖单位法人章）

比选响应单位法定代表人：（签名或盖章）

日期：年月日

附件3

安全承诺书

为确保重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼文化建设项目的顺利进行，保障所有参与人员的安全，我方承诺将严格遵守以下安全规定：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，执行重庆江北国际机场有限公司安全生产的各项规章制度。

2.在项目实施过程中，我方将对所有参与人员进行安全教育和培训，确保他们了解并掌握必要的安全知识和操作技能。

3.我方将为所有参与人员提供符合安全标准的个人防护装备，并确保其正确使用。

4.在施工过程中，我方将采取有效措施，防止任何可能导致人员伤害或财产损失的安全事故。

5.如发生任何安全事故，我方将立即采取应急措施，并按照相关程序及时上报。

6.我方将积极配合重庆江北国际机场有限公司的安全管理部门，共同维护施工现场的安全秩序。

7.我方承诺，如因我方原因导致安全事故，将承担相应的法律责任，并对造成的损失负责赔偿。

本安全承诺书自签订之日起生效，直至项目完工。

比选响应人（单位）：

比选响应单位法定代表人：

日期： 年 月 日